БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 14 березня 2019 року                                                                        №___/___

Про проведення весняного двомісячника санітарної очистки

та благоустрою м. Боярка

Керуючись п.п. 7 п. а) ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  п 2. ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»,  відповідно до Правил благоустрою території міста Боярка, затверджених рішенням  ХІV сесії Боярської міської ради від 24 листопада 2011 року № 14/701, з метою поліпшення стану навколишнього природного середовища, благоустрою міста та прилеглих територій,-

ВИКОНКОМ  МІСЬКОЇ  РАДИ
ВИРІШИВ:

1. Затвердити штаб з координації робіт щодо проведення весняного двомісячника благоустрою міста Боярка (додається).

2. Затвердити заходи з проведення весняного двомісячника благоустрою міста (додаються).

3. Комунальним службам провести весняний двомісячник благоустрою та поліпшення санітарного стану території м. Боярка, у термін з 14 березня 2019 року по 14 травня 2019 року.

4.  Керівникам організацій, установ, підприємств та громадських організацій м. Боярка провести  благоустрій та поліпшення санітарного стану прилеглих території.

5. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                         О. ЗАРУБІН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Боярської міської ради

від 14 березня 2019 р. №___/___

ШТАБ

координації робіт весняного двомісячника з

благоустрою та поліпшення санітарного стану міста

Начальник штабу

Мазурець В.В. - заступник міського голови;

Секретар штабу

Савчук М.В. – начальник управління інфраструктурного розвитку та  житлово-комунального господарства;

Члени штабу:

Кочкова Т.П. – заступник міського голови;

Юрченко В.В. – радник міського голови;

Камінський В.А. – начальник КП «БГВУЖКГ»;

Ірклієнко І.С. – т.в.о. заступника начальника з благоустрою міста   КП «БГВУЖКГ»;

Михеєнко А.В. – директор КП «Боярка-Водоканал»;

Рашковський Г.О. – депутат Боярської міської ради (за згодою);

Михальов Є.В.  – депутат Боярської міської ради (за згодою).

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                            М. РЯБОШАПКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Боярської міської ради

від 14 березня 2019 р. №___/___

ЗАХОДИ

проведення двомісячника санітарної очистки та благоустрою

території міста Боярка

1. Затвердити міський штаб з організації та проведення двомісячника санітарної очистки  та благоустрою території міста Боярка.

2. Провести збори підприємств, з метою інформування про заходи по проведенню двомісячника санітарної очистки та благоустрою території міста Боярка та згоди підприємців щодо участі в цих заходах.

3. Закріпити за керівниками підприємств всіх форм власності прилеглі території, майдани, вулиці, місця громадського користування та відпочинку та зобов’язати підприємства впорядкувати закріплені території.

4. Провести загальноміські суботники з впорядкування зелених зон міста.

5. Зобов’язати садові товариства впорядкувати прилеглі території.

6. Зобов’язати мешканців приватного сектору впорядкувати подвір’я та прилеглі території.

7. Житловим кооперативам та ОСББ організувати та провести суботники з впровадження прилеглих до будинків території, підрізку дерев, кущів, побілку бордюрів, озеленення прибудинкових територій.

8. КП «Боярка-Водоканал»:

- Провести благоустрій території, прилеглих до виробничих баз;

- Станцій водозабору, КНС, очисних споруд;

- Облаштування та благоустрій артсвердловин;

- Відновити дорожнє покриття в місцях проведення ремонтних робіт на мережах водозабезпечення та водовідведення;

- Провести благоустрій території біля адмінбудови по вул. Білогородська.

9. КП «Боярське ГВУЖКГ»:

- Організувати прибирання прибудинкових територій двірниками;

- Санітарна очистка закріплених вулиць;

- Вивезення сміття з приватного сектору;

- Демонтаж рекламних щитів на МАФ, встановлених без дозволу;

- Відновлення дорожнього покриття в місцях проведення земельних робіт на мережах теплозабезпечення;

- Своєчасно проводити реконструкцію, ремонт та утримувати в належному стані всі вулиці, дороги, шляхопроводи, переходи, технічні засоби регулювання дорожнього руху, зовнішнього освітлення, водопостачання і водовідведення;

- Проводити будівництво та утримувати в належному стані спортивні споруди для мешканців мікрорайонів та у подвір’ях;

- Своєчасно проводити заходи щодо підготовки житлового фонду, об’єктів житлово – комунального господарства і соціальної сфери до сезонної експлуатації;

- Забезпечити утримання територій та об’єктів міської інфраструктури, в тому числі меморіалів, братських могил і кладовищ у зразковому технічному і санітарному стані;

- Забезпечити наявність та належний технічній стан інформаційних показників – назва вулиць, будинкових ліхтарів, під’їздів;

- Утримувати в належному технічному стані дошки оголошень на будинках, прибудинкових територіях та своєчасно проводити їх ремонт.

10. КП «Міська ритуальна служба»:

- Провести благоустрій та упорядкування кладовищ у м. Боярка, за адресами: вул. Зелена 17-А, вул. Лікарняна, 27, вул. Шевченка 190, Нове кладовище.

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                            М. РЯБОШАПКА