БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ # ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ (Проект)

від 12 жовтня 2017 року № 52/2 м. Боярка

Про готовність комунальних підприємств м. Боярка до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 рр.

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  заслухавши доповідь начальника відділу з питань житлово-комунального господарства, транспорту та надзвичайних ситуацій Савчук М.В. щодо виконання завдань з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 рр., -

ВИКОНКОМ  МІСЬКОЇ  РАДИ
В И Р І Ш И В:

1. Взяти до відома доповідь начальника відділу з питань житлово-комунального господарства, транспорту та надзвичайних ситуацій   Савчук М.В. про хід виконання заходів по підготовці житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років (довідка додається).

2. Керівникам комунальних служб міста продовжити підготовку міських комунальних об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови за напрямком.

В.о. міського голови 							В.В.ШУЛЬГА

Додаток

до рішення виконавчого комітету Боярської міської ради

від 12.10.2017 № 52/2

Довідка

про виконання заходів з підготовки до роботи в

осінньо-зимовий період 2017-2018 р.р.

Виконавчим комітетом Боярської міської ради було прийнято рішення від 18.05.2017 р. № 22/1 «Про роботу комунальних служб міста в опалювальний період 2016-2017 рр. та заходи з підготовки до наступного опалювального періоду».

Згідно даного рішення, затверджено основні заходи з підготовки міського господарства м. Боярка до роботи  в осінньо-зимовий період 2017-2018 років. Крім того, керівникам комунальних підприємств м. Боярка доручено забезпечити в термін до 10 жовтня 2017 року готовність підвідомчих підприємств до осінньо-зимового періоду 2017-2018 років.

Заходи з підготовки до  осінньо-зимового періоду 2017-2018 років передбачали виконання робіт по:

- житловому фонду (111 житлових будинків): ремонт внутрішньо- будинкових мереж електро–, водо–, теплопостачання та водовідведення; ремонтно-будівельні роботи. Враховуючи фактичні фінансові можливості, проводилися першочергові, вкрай невідкладні роботи. Станом на 11 жовтня 2017 рік, оформлені акти готовності на всі 111 будинків;

- тепловому господарству: опалення житлових будинків м. Боярка забезпечуються котельнями «Космос», «Новозбудована» (Соборності), Франка, 104; котельнями вул. Яблунева – 4 будинки, вул. Молодіжна ,1 – 1 будинок, обслуговуються КП «Києво – Святошинська тепломережа» КОР.

- котельня «Космос» – технічно підготовлена до роботи;

- топкова  Франка, 104 – технічно підготовлена до роботи.

-котельня «Новозбудова» (вул.Соборності), на даний час, робота завершується з ремонту окремих  ділянок теплотраси по вул. Молодіжна, яка проходить від даної котельні.

Закінчується робота з підготовки  документів для підпису актів готовності теплового господарства та отримання дозволу на постачання газу.

Заборгованість КП «БГВУЖКГ» за спожитий газ становить  4 382800, 00 грн., зокрема: перед НАК «Нафтогаз України» – 3 339 600,00 грн., ПАТ «Київоблгаз» (транспортування) – 777200,00 грн., ПАТ «Укртрансгаз» – 266600,00 грн.

З 14 жовтня 2017 року комунальним підприємством «БГВУЖКГ» планується заповнення систем теплопостачання водою.

Також, виконавчим комітетом Боярської міської ради проводилась посилена робота з підготовки семи дошкільних навчальних закладів   м. Боярка до осінньо-зимового сезону 2017-2018 рр.

Пуск котелень дошкільних навчальних закладів м. Боярка «Берізка», «Казка», «Даринка», «Джерельце», «Іскорка», «Спадкоємець», «Лісова казка» відбувся 4 жовтня 2017 року, відповідно до розпорядження міського голови  від 03.10.2017 р. № 02-14/274 «Про початок опалювального сезону в дошкільних навчальних закладах м. Боярка».

Заступник міського голови                                                         В.В. Мазурець