БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VIІ СКЛИКАННЯ Чергова _____ сесія РІШЕННЯ № ____/_____

від ______ грудня 2017 року м. Боярка

Проект 01-05/200 01.12.2017 р. Нове надходження

Про затвердження заходів та їх фінансування на 2018 рік,

відповідно до  Програми «Боярка без бар’єрів» на 2016-2020 рр.

Відповідно до п. 22, ч. 1, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», Державної цільової Програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року, Указів Президента України від 01.06.2005 № 900 «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності людей з обмеженими фізичними можливостями» та від 18.12.2007 №1228/2007 «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями», згідно пропозиції комісії для обстеження об’єктів інфраструктури, вирішення першочерговості виконання пунктів Програми «Боярка без бар’єрів» на 2016-2020 роки» -

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити заходи та їх фінансування на 2018 рік, відповідно до Програми «Боярка без бар’єрів» на 2016-2020 роки (додаються).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження та благоустрою міста та  заступника міського голови відповідного напрямку.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                  О.О. ЗАРУБІН

| Додаток до рішення чергової ___ сесії Боярської міської ради VII скликання від ___ грудня 2017 року № ____/_____ Фінансування Програми "Боярка без бар’єрів" на 2018 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва заходу | Термін |  | Відповідальний |  |  | Сума, грн. | Примітка |
|  | Усунення перешкод при пересуванні містом |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Облаштування пандусів в місцях з'їзду з тротуару на проїжджу частину (адреси облаштування буде визначено протягом 2018 року). | Протягом року |  | Виконавчий комітет, КП "БГВУЖКГ" |  |  | 268 500,00 | Вартість одного пандусу, згідно кошторису, складає 5300 грн. |
| 2 | Облаштування пандусів для заїзду в приміщення комунальної власності міста, а саме: вул. Білогородська, 13, П.Сагайдачного, 30, Грушевського, 39 | Протягом року |  | Виконавчий комітет, КП "БГВУЖКГ" |  |  | 31 500,000 | Вартість одного пандусу, складає 10 500,00 грн. |
| 3 | Встановлення острівців безпеки на території міста Боярка (адреси облаштування буде визначено протягом 2018 року) | Протягом року |  | Виконавчий комітет, КП "БГВУЖКГ" |  |  | 200 000,00 |  |
|  | Всього: |  |  |  |  |  | 500 000,00 |  |

Заступник міського голови                                                          В.В. Мазурець

Пояснювальна записка до проекту рішення

«Про затвердження заходів та їх фінансування на 2018 рік,

відповідно до  Програми «Боярка без бар’єрів» на 2016-2020 рр.»

Рішенням сесії Боярської міської ради від 12 липня 2016 року             № 13/418 було затверджено Програму  «Боярка без бар’єрів» на 2016-2020 роки.

Дана Програма містить практичні заходи, які передбачають реалізацію дій щодо пристосування об’єктів інфраструктури міста Боярка для потреб громадян цього міста, що мають обмежені фізичні можливості.

Враховуючи можливості міського бюджету розроблено проект рішення «Про затвердження заходів та їх фінансування на 2018 рік,  відповідно до  Програми «Боярка без бар’єрів» на 2016-2020 рр.» та запропоновано заходи, що можуть бути реалізовані у 2018 році.