БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 16 травня 2019 року                                                                     №____/___

м. Боярка

Про підготовку міського господарства

міста Боярка до роботи в осінньо-

зимовий період 2019-2020 рр.

Керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою своєчасної та якісної підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років,-

ВИКОНКОМ  МІСЬКОЇ  РАДИ
В И Р І Ш И В:

1. Затвердити основні заходи з підготовки міського господарства міста Боярка до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років (додаються).

2. Зобов’язати керівників комунальних підприємств м. Боярка:

2.1. Забезпечити безумовне та своєчасне виконання заходів  з підготовки міського господарства міста Боярка до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років, в термін до 1 жовтня 2019 року.

2.2. Інформувати виконавчий комітет Боярської міської ради про хід виконання зазначених заходів 10 та 25 числа кожного місяця, до 10 жовтня 2019 року.

3. Забезпечити виконавчому комітету Боярської міської ради контроль за виконанням заходів з підготовки  міського господарства міста Боярка до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років.

4. Керівнику комунального підприємства «Боярське ГВУЖКГ» до початку опалювального періоду 2019-2020 р. вжити вичерпних заходів щодо погашення існуючої заборгованості за спожитий природний газ, забезпечити укладання договорів та отримання відповідних лімітів природного газу для сталої роботи котелень.

5. Керівникам комунальних підприємств «Боярське ГВУЖКГ», «Боярка-Водоканал» та КП «Києво-Святошинська тепломережа» КОР  забезпечити контроль за відновленням місць порушеного благоустрою в період проведення ремонтних робіт на підземних інженерних мережах, з урахуванням строків завершення ремонтних робіт до 01 листопада 2019 року.

6. Рекомендувати:

6.1. Керівникам комунальних підприємств, установ, організацій усіх форм власності провести роботу щодо забезпечення власних виробничих і комунально-побутових потреб у паливі, здійснити капітальні і поточні ремонти будівель, споруд та обладнання котелень промислових підприємств, у тому числі тих, що забезпечують опалення житлового фонду, в термін до 1 жовтня 2019 року.

6.2.  Керівникам комунальних підприємств м. Боярка активізувати роботу щодо своєчасного виконання рішень судів про стягнення заборгованості з фізичних та юридичних осіб за надані житлово-комунальні послуги.

7. Керівнику КП «Боярський інформаційний центр» забезпечити постійне висвітлення у засобах масової інформації про хід підготовки міського господарства міста Боярка до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

| МІСЬКИЙ ГОЛОВА О. ЗАРУБІН |  |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення виконавчого комітету

Боярської міської ради

від 16.05.2019 р. №____/____

#### ЗАХОДИ

по підготовці до осінньо – зимового періоду 2019 – 2020 рр.

КП «Боярка – Водоканал»

| № п/п | Перелік робіт |  | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Дільниця ВЗС |  |  |  |  |
| 1 | Заміна та ремонт насосних агрегатів на свердловинах |  | 15шт. |  |
| 2 | Провести чистку та хлорування РЧВ та водопровідних башень |  | 9 шт. |  |
| 3 | Виконати роботи по утепленню свердловин та ПНС |  | 37 свердл. 5 - ПНС |  |
| 4 | Фарбування оголовків труб на свердловинах |  | 21 шт |  |
| 5 | Ремонт покрівлі на ВНС – 5 |  | 144 м2 |  |
| 6 | Замінити трубопровід від свердловини №3 до свердловини №5 в с. Забір”я |  | 800 м.п. |  |
| 7 | Ремонт системи опалення на ВНС-5 |  | 2 шт. |  |
| 8 | Провести ремонт та заміну засувок на артезіанських свердловинах |  | 8 шт. |  |
| 9 | Провести ремонт павільйонів та покрівель ПНС |  | 8 шт. |  |
| 10 | Ремонт покрівлі на водонапірній вежі по вул.Кібенка |  |  |  |
| 11 | Ремонт покрівлі ПНС вул.Соборності,53 |  | 40 м2 |  |
| 12 | Ремонт покрівлі ПНС вул. Чернишевського |  | 140 м2 |  |
| 13 | Ремонт покрівлі ПНС вул.Гоголя,58 |  | 40 м2 |  |
| 14 | Капітальний ремонт будівель та устаткування артезіанських свердловин |  | 15 шт. |  |
| 15 | Замінити трубопроводи між св.№8-№9 ВНС-5 |  | 400 п.м |  |
| 16 | Перевірити герметизацію арт. свердловин, прийняти міри по захисту павільонів арт. свердловин, будівель насосних станцій |  |  |  |
| Дільниця електропостачання |  |  |  |  |
| 17 | Проведення електротехнічних вимірювань електрообладнання |  |  |  |
|  | Трансформаторні підстанції |  |  |  |
| 18 | ТП-10/0,4кВ№195 (ВНС-5, вул. Магістральна) Ремонт приміщення Ремонт електрообладнання Ремонт трансформатора Ремонт покрівлі |  | 50м2 |  |
| 19 | ТП-10/0,4кВ №579 вул.Київська Ремонт трансформатора |  |  |  |
| 20 | ТП-10/0,4кВ №580 с. Забірьє Монтаж освітлення Установлення світильників Ремонт трансформатора Фарбування дверей |  | 4 шт |  |
| 21 | ТП-10/0,4кВ №581 с. Забірьє Ремонт покрівлі - 33,8м2 Фарбування дверей - 3 шт Монтаж освітлення Ремонт трансформатора |  | 33,8м2 3 шт |  |
| 22 | ТП-10/0,4кВ №211 с. Забірьє Ремонт покрівлі Ремонт стін окремими місцями Фарбування дверей Ремонт електрообладнання Ремонт трансфороматора |  | 35,28м2 5,0м2 |  |
| 23 | ТП-10/0,4кВ №214 с. Забірьє Ремонт покрівлі Фарбування дверей Ремонт та підключення трансформатора |  | 36,83м2 3 шт |  |
| 24 | ТП-10/0,4кВ №193 Ремонт електрообладнання та освітлення Ремонт трансфороматора |  |  |  |
| 25 | ТП-10/0,4кВ №16 вул. Високовольтна Ремонт покрівлі Ремонт трансфороматора |  | 40 м2 |  |
| 26 | ТП-10/0,4кВ №269 вул. Молодіжна Ремонт трансфороматора |  | 56,05м2 |  |
| 27 | Модернізація (установка датчиків рівня води ВНС) системи диспетчиризації |  |  |  |
| Дільниця каналізаційних мереж та споруд |  |  |  |  |
| 28 | Ремонт та улаштування огорожі на КНС 1, 3, 4,6,7 |  |  |  |
| 29 | Утеплення побутових приміщень на всіх КНС |  |  |  |
| 30 | Ремонт покрівлі КНС-2 | 50 м2 |  |  |
| 31 | Ремонт 3-го насосного агрегата на КНС-6 | 1 шт. |  |  |
| 32 | Чистка резервуарів КНС-6 | 1 шт. |  |  |
| Каналізаційні мережі |  |  |  |  |
| 33 | Гідродинамічна промивка трубопроводів каналізації |  | 3 тис.м |  |
| 34 | Перевірити колодязі на каналізаційних мережах , укомплектувати їх люками та ущільнити з метою уникнення підтоплень |  | 10 шт. |  |
| Дільниця очисних споруд |  |  |  |  |
| 35 | Ремонт системи опалення в будівлі хімлабораторії, виробничого корпусу. |  |  |  |
| 36 | Ремонт даху будівлі хімлабораторії руберойдом |  | 290 м2 |  |
| 37 | Ремонт даху будівлі доочистки руберойдом |  | 220 м2 |  |
| 38 | Ремонт запірної арматури вторинних відстойників |  |  |  |
| 39 | Ремонт первинного відстійника №3 та№4 |  |  |  |
| 40 | Ремонт під’їзних доріг |  | 870м |  |
| 41 | Ремонт огорожі території очисних споруд |  | 980м |  |
| 42 | Ремонт покрівлі виробничого корпусу |  | 300м2 |  |
| 43 | Ревізія пісколовок №1 та №2 |  |  |  |
| 44 | Ревізія ІІ та ІІІ стабілізатора |  |  |  |
| 45 | Чистка фільтру повітродувок |  |  |  |
| 46 | Ревізія зовнішнього освітлення території очисних споруд |  |  |  |
| 49 | Ревізія станції КНС |  |  |  |
| 50 | Монтаж освітлення блоку ємностей |  |  |  |
| Дільниця аварійно – відновлювальних робіт |  |  |  |  |
| 51 | Перевірити колодязі на водопровідних мережах , укомплектувати їх люками та ущільнити з метою уникнення підтоплень |  | . |  |
| 52 | Виконати ревізію запірної арматури |  |  |  |
| 53 | Заміна засувок |  | 10шт. |  |
| 54 | Чистка водопровідних колодязів |  | 20шт. |  |
|  | Дільниця автотранспорту |  |  |  |
| 55 | Забезпечити готовність автотранспортних засобів і механізмів |  |  |  |

Директор  КП «Боярка-Водоканал»                                               А.МИХЕЄНКО