- БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

- VІII СКЛИКАННЯ

- Чергова 50 сесія

- РІШЕННЯ № 50/2765

- від 14 березня 2024 року                                                                           м. Боярка

Про затвердження Програми реформування

та розвитку житлово-комунального господарства

Боярської міської територіальної громади

на 2022-2025 роки, у новій редакції

- Керуючись Конституцією України, Бюджетним Кодексом України, Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про рекламу», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про дорожній рух», з метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, сталого функціонування підприємств житлово-комунального господарства, підвищення надійності інженерних споруд підприємств ЖКГ, зменшення поривів на мережах водопостачання та водовідведення та надання населенню громади житлово-комунальних послуг належної якості,-

- БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

- ВИРІШИЛА:

- 1. Затвердити Програму реформування та розвитку житлово-комунального господарства Боярської міської територіальної громади на 2022-2025 роки, у новій редакції (Додаток 1).

- 2. Затвердити Порядок виділення та використання коштів з бюджету міської територіальної громади у формі фінансової підтримки комунальних підприємствам Боярської міської ради, відповідно до вказаної у п.1 Програми.

- 3. Затвердити заходи та їх фінансування на 2024 рік, відповідно до вказаної у п.1 Програми, у новій редакції.

- 4. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на заступника міського голови, відповідного напрямку.

- 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну депутатську комісію Боярської міської Ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, благоустрою міста, комунальної власності.

- Міський голова							       Олександр ЗАРУБІН

Згідно з оригіналом:

Секретар ради                                                                       Олексій ПЕРФІЛОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО:                                                          рішення чергової 50 сесії                                                                         Боярської міської ради VIII скликання                                                                      від 14 березня 2024 року № 50/2765

П Р О Г Р А М А

реформування та розвитку

житлово-комунального господарства

Боярської міської

територіальної громади

на 2022-2025 роки

(нова редакція)

м. Боярка -2024

ЗМІСТ

I. Паспорт Програми

II. Загальні положення

III. Сучасний стан житлово-комунального господарства

3.1. Житлове господарство

3.2. Теплове та ліфтове господарство

3.3. Благоустрій та санітарна очистка

3.4. Водопостачання та водовідведення

IV. Мета та основні завдання Програми

V. Фінансування та механізм реалізації Програми

VI. Очікувані результати виконання Програми

VII. Координація та контроль за виконанням Програми

VIII. Додатки до Програми:

1. Порядок виділення та використання коштів з бюджету міської територіальної громади у формі фінансової підтримки комунальних підприємствам Боярської міської ради.

2. Заходи з благоустрою Боярської міської територіальної громади, на 2024 рік

3. Заходи щодо участі в організації та фінансуванні капітальних ремонтів житлових багатоповерхових будинків на території Боярської міської територіальної громади, на 2024 рік.

4. Заходи щодо розвитку житлово-комунального господарства на території Боярської міської територіальної громади на 2024 рік.

ПАСПОРТ

Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Боярської міської територіальної громади на 2022-2025 роки (нова редакція)

| Ініціатор розроблення програми | Боярська міська рада |
| --- | --- |
| Розробник та координатор програми | Управління розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства |
| Співрозробники програми | Комунальні підприємства та старости Боярської міської територіальної громади |
| Відповідальні виконавці програми | Виконавчий комітет Боярської міської ради, Комунальні підприємства та старости Боярської міської територіальної громади |
| Термін реалізації програми | 2022-2025 роки |
| Основні джерела фінансування заходів програми | Державний бюджет, місцеві бюджети (виходячи з їх фінансових можливостей) та інші джерела, не заборонені законодавством України |
| Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми на 2024 рік | 120 731 120,00 грн. |
| Очікувані результати виконання | - Забезпечення сталого функціонування підприємств житлово-комунального господарства; - підвищення надійності інженерних споруд підприємств ЖКГ, зменшення поривів на мережах водопостачання та водовідведення; - надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості; - покращення стану дорожнього покриття вулиць; - покращення благоустрою, екологічного стану громади; - зменшення кількості звернень мешканців громади щодо неякісного надання житлово-комунальних послуг; |
| Контроль за виконанням | Постійна депутатська комісія Боярської міської Ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, благоустрою міста, комунальної власності та заступник міського голови відповідного напрямку |

II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Житлово-комунальне господарство України – це багатогалузевий комплекс та одночасно важлива галузь економіки України, яка має великий вплив на щоденне життя кожної людини та на ситуацію в країні загалом, починаючи з житла, водопостачання, водовідведення, теплопостачання, благоустрою, доріг і мостів, тобто створення комфортних умов для життєдіяльності громадян нашої країни. Сьогодні житлово-комунальне господарство знаходиться в тяжкому стані та переживає значні труднощі. Якщо розглянути весь період незалежності України, у галузі ЖКГ були, є і будуть проблеми якщо не прийняти кардинальні міри щодо їх вирішення. Накопичені за багато років невирішені проблеми, що дають підстави говорити про стан системної кризи, яка щодалі поглиблюється, а це вже проблема що загрожує нормальній та комфортній життєдіяльності людей.

Житлово-комунальне господарство, як основа соціальної сфери життя людини, є однією з найменш сучасно оснащених галузей народного господарства, кризові явища в суспільстві та залишковий принцип фінансування галузі призвели до подальшого суттєвого загострення її проблем. Ситуація в житлово-комунальному господарстві продовжує ускладнюватися, відсутні позитивні зміни у встановленні ринкових засад господарювання, розвитку конкуренції. Нестача власних та бюджетних коштів не сприяють вирішенню завдань з технічного переоснащення житлово-комунального підприємства та розвитку комунальної інфраструктури.

Реформування і розвиток житлово-комунального господарства просувається повільно, що не дозволяє підприємствам галузі ефективно працювати в ринкових умовах і надавати споживачам послуги належного рівня і якості. Періодичне підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги зобов’язує підприємства покращувати якість послуг, але із зростанням цін на матеріали (особливо на паливно-мастильні матеріали), підвищенням мінімальної заробітної плати якість послуг, що надаються, залишається на тому ж рівні.

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства Боярської міської територіальної громади на 2022 - 2025 роки (далі – Програма), розроблена для здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території Боярської міської територіальної громади в належному санітарному стані, з метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення населених пунктів Боярської громади, поліпшення якості житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат.

Програма розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про благоустрій населених пунктів» із врахуванням основних напрямків стратегії реформування житлово-комунального господарства України.

Ця Програма може доповнюватися новими розділами та напрямами, уточнюватись у відповідності з бюджетними надходженнями.

Виконання Програми передбачає:

створення конкурентного середовища і формування ринку житлово-комунальних послуг, удосконалення тарифної політики;

забезпечення ефективної інвестиційної політики в галузі житлово-комунального господарства;

запровадження стимулів до економічного і раціонального господарювання та використання ресурсів;

прозорість у прийнятті рішень щодо реформування житлово-комунального господарства, розвитку комунальних послуг та встановлення тарифів на них, залучення громадськості до проведення цих заходів;

доступність житлово-комунальних послуг для громадян з низьким рівнем доходів,  адресний соціальний захист населення в оплаті послуг.

III. СУЧАСНИЙ СТАН ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО

ГОСПОДАРСТВА

Житлово-комунальне господарство громади є найбільш технічно відсталою галуззю з багатьма проблемами, які останнім часом особливо загострилися. Матеріальна база галузі, що завжди розвивалася на основі залишкового принципу ресурсозабезпечення, знаходилася в незадовільному стані в усі часи, але найбільш помітно деградує в останні роки.

3.1. Житлове господарство

Однією з важливих ділянок житлово-комунальної сфери Боярської міської територіальної громади є утримання житлового фонду.

Обмеженість фінансування, незадовільний стан житлового фонду та недоліки у системі надання комунальних послуг спонукають міську владу до пошуку різних шляхів управління даною галуззю. Зокрема, у 2019 році, на виконання Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» та враховуючи новий Закон «Про житлово-комунальні послуги», який було прийнято 09.11.2017 року та введено в дію 01 травня 2019 року, з метою забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації житлового фонду, а також дотримання необхідного рівня та якості житлово-комунальних послуг населенню міста, в межах наданих повноважень, виконавчим комітетом, проведено конкурс з призначення управителя на багатоквартирні будинки, в яких не створено об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком.

За результатами проведеного конкурсу, призначено управителя багатоквартирних будинків м. Боярка - комунальне підприємство «Боярське головне виробниче управління житлово-комунального господарства».

Оскільки, в інших населених пунктах, що увійшли до Боярської міської територіальної громади не було проведено конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків та не визначено форму управління, то протягом 2021 року виконавчим комітетом тричі проведено конкурс на визначення управителя таких будинків, проте жоден учасник не взяв участь у конкурсі. Таким чином, багатоповерхові будинки у населених пунктах Забір’я та Княжичі залишилися без форми управління. Співвласники багатоповерхівок у                          с. Тарасівка самостійно визначилися з формою управління будинків.

Працівниками виконавчого комітету постійно проводиться інформаційно-просвітницька робота з жителями багатоквартирних будинків з метою роз’яснення їх прав та переваг під час утворення об’єднання співвласників. Хоча, в нашій громаді ідея створення ОСББ не має великої підтримки у співвласників багатоквартирних будинків, але на сьогодні офіційно створено і успішно  працюють  23 ОСББ та ЖБК.

У Боярській міській територіальній громаді переважає садибна житлова забудова, що потребує перепланування та упорядкування для більш раціонального використання територіальних ресурсів в межах населених пунктів.

Існуючий житловий фонд громади станом на 01.01.2024 рік склав – 849,457 тис. м2  .

3.2. Теплове та ліфтове господарство

Централізоване теплопостачання у м. Боярка подається від котельні «Новозбудована», що забезпечує теплопостачанням 33 ж/б, 9 об’єктів бюджетної сфери та 27 інших споживачів, та  котельні «Космос», що забезпечує теплопостачанням 65 ж/б, 5 об’єктів бюджетної сфери та 17 інших споживачів. У с. Тарасівка централізовано опалюється 19 багатоповерхових житлових будинків та 8 об’єктів іншої сфери Теплопостачання у м. Боярка та с. Тарасівка подається через КП «БГВУЖКГ».

У с. Забір’я централізоване опалення подається лише на 7 об’єктів бюджетної сфери. Дану послугу надає також КП «БГВУЖКГ».

Інші населені пункти, що увійшли до Боярської міської територіальної громади опалюються індивідуально.

Наразі, у громаді набула масштабного  розвитку поквартирна система опалення. Від системи централізованого теплопостачання вже відключилося понад 50% її абонентів. Також, є будинки, де ця диспропорція ще більша – від’єдналось понад 80 відсотків власників квартир, в наслідок чого відбувається масштабне розбалансування системи теплопостачання. Не секрет, що активна забудова у місті велася з 60-х по 80-ті роки минулого століття. Відповідно до тих норм та правил будівництва, створювалась і теплогенеруюча система. І відтоді лише латаються діри, але не створюється нічого нового. Необхідно вкласти досить великі кошти, щоб реконструювати ЦО відповідно до сучасних вимог.

Забезпечення безперебійної роботи ліфтового господарства є надзвичайно важливою соціальною проблемою, оскільки зупинення роботи ліфтів спричиняє соціальну напругу серед громадян, які користуються ліфтами. Непрацюючі ліфти значно ускладнюють повсякденне життя людей з обмеженими фізичними можливостями, інвалідів, жінок з дітьми та людей похилого вiкy.

За останні роки робота ліфтового парку громади значно погіршилася. Незважаючи на зусилля, спрямовані підприємствами на підтримку належного технічного стану ліфтів та їх безпечну експлуатацію, ліфтовий парк на сьогодні має високий рівень фізичного і морального зносу конструкцій, електрообладнання та перебуває у критичному стані і потребує системного підходу до вирішення проблем.

Основну кількість існуючих ліфтів, які сьогодні перебувають в експлуатації, введено в експлуатацію у період масового будівництва житла у 70-х та наприкінці 80-х років минулого століття.

У житловому фонді громади налічується 87 ліфтів, установлених у будинках різних форм власності. Технічний стан значної кількості ліфтів у зв’язку з відпрацюванням установленого терміну експлуатації не може забезпечити їх безпечність та надійність. Із 87, установлених у житлових будинках та гуртожитках, практично всі із 87 ліфтів відпрацювали встановлений термін, морально застаріли і, згідно з національним стандартом України ДСТУ 7309:2013 «Установки ліфтові. Ліфти класів I, II, III, IV, V та VI», ці ліфти підлягають експертному обстеженню з метою визначення можливості та умов їх подальшої експлуатації.

Згідно висновку експертизи потребують капітального ремонту ліфти у            м. Боярка, за адресами: Білогородська 25: 1, 2, 3, 4, 5, 6 під'їзди; Білогородська 27: 1, 2, 3, 4, 5, 6 під'їзди; Білогородська 41: 1, 2 під'їзди; Лінійна 28: 1, 2, 3, 4, 5 під'їзди; Лінійна 30: 1, 2, 3, 4, під'їзди; Білогородська 17: 1, 2, 3 під'їзди; Білогородська 21: 1, 2, 3 під'їзди; Білогородська 23: 1, 2, 3 під'їзди; Білогородська 144: 1 під'їзд. З них відремонтовані: Білогородська 27 - 6 під'їзд; Білогородська 17 - 2 під'їзд; Білогородська 144 - 1 під'їзд; Лінійна 30 - 1 під'їзд; Білогородська 41 - 2 під'їзд.

3.3. Благоустрій та санітарна очистка

З кожним роком планомірно вживаються заходи виведення благоустрою міста, а, наразі й громади, на новий рівень. Особлива увага приділяється «зеленій» частині спектра нашої громади.

Вирішення проблем у сфері благоустрою населених пунктах Боярської міської територіальної громади є одним з напрямків у здійсненні соціально-економічних реформ, формуванні умов розвитку громади. Організація комунального благоустрою та його утримання є одним з основних завдань житлово-соціальної сфери господарства в цілому.

Благоустрій громади – це комплекс заходів з утримання соціальної інфраструктури та ряд соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів із поліпшення мікроклімату, санітарного очищення тощо, котрий здійснюється на території населених пунктів громади.

Заходи з благоустрою населених пунктів – це роботи щодо відновлення, належного утримання території об’єднаною територіальної громади, організації упорядкування об’єктів благоустрою.

За останні роки в населених пунктах громади накопичилося безліч проблем з утримання в належному стані територій Боярської міської територіальної громади із санітарного очищення, проведення робіт з боротьби зі стихійними звалищами, з належного поводження з твердими побутовими відходами, ремонту доріг, вуличного освітлення, відновлення об’єктів благоустрою тощо,  які потребують програмного вирішення.

3.4. Водопостачання та водовідведення

Виконавцем послуг з водопостачання та водовідведення на території нашої громади визначено комунальне підприємство «Боярка-Водоканал».

На балансі КП «Боярка-Водоканал» перебуває 67 артезіанських свердловин. З них: 58 – м. Боярки, с.Княжичі -1 артсвердловина, с. Новосілки – 1 артсвердловина, с. Тарасівка – 4 артсвердловини, с. Забір’я -  3 артсвердловини. Загальний дозволений відбір води складає до 3372,728 тис. м3/рік, відповідно до Дозволу на Спеціальне Водокористування від 23.10.2021 року № 160/КВ/49д-21.

Водопровідні мережі КП «Боярка-Водоканал» в м. Боярка мають діаметр трубопроводів від 50 до 400 мм та закільцьовані між собою та протяжність мереж складає 162,4 км, в тому числі 31,2 км – водоводи; с. Новосілки протяжністю 7,0 км з діаметром 50 до 100 мм; с. Забір’я протяжністю 15,05 км діаметром 100 мм; с. Княжичі протяжністю 5,05 км  діаметром 50 до 100 мм; с. Тарасівка протяжністю 1,864 км діаметром 50 до 100 мм.

Для подачі води споживачам у багатоповерхові будинки в м. Боярка на водопровідних мережах громади діє 16 підвищувальних станцій. Контроль за якістю води здійснюється Державною установою «Лабораторний центр на залізничному  транспорті Міністерства Охорони Здоров’я України». Якість води відповідає Д СаН ПіНу 2.2.4-171-10, крім деяких свердловин з завищеним вмістом заліза.

Загальна довжина каналізаційних мереж, які обслуговує КП «Боярка-Водоканал», по м. Боярка становить 47,49 км, у тому числі: напірний колектор-12,2 км; самопливний колектор – 35,29 км, діаметри колекторів – від 150 до 1200 мм. Перекачування стічних вод в м. Боярка здійснюється каналізаційними станціями, які працюють цілодобово. На кожній станції встановлені фекальні насоси, решітки-дробарки. Довжина каналізаційних мереж по с. Забір’я становить 3,4 км діаметром від 100 до 250мм; по с. Тарасівка становить 2,333 км діаметром від 150 до 225 мм .

З каналізаційних насосних станцій м. Боярки та с. Тарасівки стічна вода перекачується на каналізаційні очисні споруди. Проєктна потужність існуючих каналізаційних очисних споруд – 11,7 тис.м3/добу. Стічні води с. Забір’я перекачуються на каналізаційні очисні споруди. Проєктна потужність існуючих каналізаційних очисних споруд  с. Забір’я, становить – 200 м3/добу.

IV. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Метою Програми є забезпечення надійної роботи систем життєзабезпечення Боярської міської територіальної громади та реалізація комплексу заходів щодо формування зовнішнього вигляду населених пунктів громади, придання їм естетично привабливого вигляду, покращення умов проживання мешканців, покращення екологічного стану та забезпечення безпеки життєдіяльності населення.

Завдання Програми:

- забезпечення комфортності та безпеки умов проживання населення шляхом покращення технічного стану житлового фонду;

- підтримання у належному стані систем водопостачання та водовідведення;

- створення умов та необхідної платформи, щодо покращення рівня безпеки мешканців громади;

- забезпечення мешканців багатоповерхових житлових будинків надійною роботою ліфтів з високим рівнем комфортності та зручності;

- покращення екологічного стану громади, забезпечення санітарної очистки та утримання об'єктів благоустрою в належному стані;

- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану дорожньої інфраструктури;

- проведення ремонту доріг комунальної власності з відновленням дорожніх знаків, дорожньої розмітки, тротуарів, огорож тощо;

- утримання зелених насаджень з одночасним санітарним видаленням сухостійних, аварійних, фаутних дерев та кущів та формуванням крон існуючих дерев, утриманням газонів, зелених зон;

- запровадження дієвого моніторингу діяльності підприємств, що дасть можливість реалізувати свої повноваження із забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами;

- залучення громадськості до запровадження 100% договірних відносин між виробниками та споживачами житлово-комунальних послуг;

- доведення якісних і кількісних показників до рівня нормативних;

- укріплення матеріальної та технічної бази виробничого управління комунального господарства для проведення робіт з благоустрою громади, тощо.

Для вирішення завдань Програми необхідно здійснити, ряд заходів:

- участь в організації та фінансуванні капітальних ремонтів житлових багатоповерхових будинків;

- будівництво та реконструкцію мереж систем централізованого водопостачання та водовідведення із застосуванням новітніх матеріалів та технологій, заміну застарілого енергоємного обладнання;

- вдосконалення систем теплопостачання за рахунок будівництва та реконструкції обладнання (котли, насосні агрегати);

- оновлення парку спеціалізованої техніки;

- паспортизацію вулично-шляхової мережі;

- залучення підприємств різних форм власності, які володіють передовими технологіями, для виконання робіт з благоустрою громади;

- розробку довгострокового плану озеленення громади з урахуванням збільшення площ паркових зон, газонів та квітників;

- втілення прозорого механізму формування цін і тарифів на продукцію та послуги підприємств, що провадять діяльність у житлово-комунальній сфері;

- залучення громадськості до процесів формування відповідальної житлової політики, моніторингу якості надання житлово-комунальних послуг у громаді.

V. ФІНАНСУВАННЯ ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету громади, виділених в установленому порядку, власних коштів підприємств, а також добровільних внесків юридичних і фізичних осіб та інших джерел, не заборонених законодавством. Кошти бюджету громади на виконання заходів Програми передбачаються під час формування проєкту бюджету громади.

Реалізація Програми здійснюється, відповідно до заходів, що є додатками до Програми та затверджуються окремо щорічно.

Фінансування Заходів щодо участі в організації та фінансуванні капітальних ремонтів житлових багатоповерхових будинків на території Боярської міської територіальної громади здійснюються на умовах співфінансування: 90% від вартості робіт – кошти громади, та не менше 10% - кошти співвласників багатоквартирного будинку.

У ході реалізації заходів Програми можливі корегування, зміни, уточнення, доповнення пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів програми, уточненням обсягів робіт виходячи з реальних можливостей бюджету, результатів конкурсних переможців торгів та державних закупівель, згідно з законодавством.

VI. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

В ході виконання Програми очікується досягнення наступних результатів:

- забезпечення сталого функціонування підприємств житлово-комунального господарства;

- покращення санітарного стану населених пунктів громади;

- забезпечення безаварійного руху громадського, спеціального,  приватного транспорту та пішоходів;

- доведення стану та облаштування доріг до нормативних вимог та забезпечення безпеки дорожнього руху транспорту й пішоходів;

- забезпечення естетичного вигляду, шляхом збільшення зелених насаджень та їх належного утримання;

- покращення якості послуг з благоустрою;

- забезпечення більш ефективного використання коштів бюджету громади;

- підвищення надійності інженерних споруд підприємств ЖКГ, зменшення поривів на мережах водопостачання та водовідведення;

- надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості;

- забезпечення захисту прав споживачів, їх своєчасне інформування з питань своїх прав та обов’язків;

- зменшення кількості звернень мешканців громади щодо неякісного надання житлово-комунальних послуг.

VII. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ

ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Координація виконання заходів Програми покладається на виконавчий комітет Боярської міської ради, яким планується залучення до її виконання комунальних підприємств, підрядних підприємств та організацій.

Контролює виконання заходів Програми Постійна депутатська комісія Боярської міської Ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, благоустрою міста, комунальної власності та заступник міського голови відповідного напрямку.

Комунальні підприємства щороку надають міській раді інформацію про хід виконання заходів Програми в межах виділених бюджетних призначень.

Начальник Управління РІ та ЖКГ                                     Марина САВЧУК

Додаток 1

до Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Боярської міської територіальної громади на 2022 - 2025 роки

Порядок

виділення та використання коштів з бюджету міської територіальної громади у формі фінансової підтримки комунальних підприємствам Боярської міської ради

- Цей Порядок визначає механізм надання та використання коштів з бюджету міської територіальної громади у вигляді фінансової підтримки комунальним підприємствам Боярської міської ради у рамках «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Боярської міської територіальної громади на 2022-2025 роки».

- Фінансова підтримка комунальним підприємствам надається на підставі статей 71, 91 Бюджетного кодексу України, статей 26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 143 Конституції України.

- Фінансова підтримка надається комунальним підприємствам на безповоротній основі для забезпечення належної реалізації їх статутних завдань, посилення фінансово-бюджетної дисципліни, вжиття заходів для виробництва та надання якісних, безпечних, безперебійних послуг населенню з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності населених пунктів громади і сприяння поліпшенню фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств відповідно до затверджених міською радою програм; комунальні підприємства мають право витрачати кошти на погашення комунальних послуг, оплату праці, податків, енергоносіїв та матеріалів.

- Фінансова підтримка комунальним підприємствам здійснюється засновником за рахунок коштів бюджету Боярської міської територіальної громади в обсягах, передбачених рішенням про бюджет міської територіальної громади на відповідний рік.

- Фінансова підтримка зі спеціального фонду бюджету Боярської міської територіальної громади (бюджету розвитку), як внесок до статутного капіталу комунальних підприємств, надається як капітальні трансферти комунальним підприємствам, шляхом перерахування на рахунки, відкриті в банківських установах. Кошти використовується відповідно до погодженого в установленому порядку плану використання бюджетних коштів, за ТКВКБМС 7670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання».

- Фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів надається  на безповоротній  основі комунальним підприємствам, засновником яких є Боярська міська рада. Фінансова підтримка надається виключно в межах бюджетних призначень, встановлених рішенням Боярської міської ради про бюджет міської територіальної громади на відповідний рік  та за цією Програмою,  в межах надходжень до бюджету міської територіальної громади.

- Критеріями визначення одержувача для надання фінансової підтримки є наявність:

- обґрунтування доцільності надання та розміру фінансової підтримки, у тому числі із фінансово-економічним розрахунком, поданого отримувачем фінансової підтримки;

- фінансового плану комунального підприємства на поточний рік.

- Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів забезпечує Виконавчий комітет Боярської міської ради та відповідальний за належне виконання Програми заступник міського голови за відповідним напрямком.

- Використання коштів з іншою метою, яка не відповідає цьому Порядку, є нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

- Відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» керівник комунального підприємства несе персональну відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності.

- Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

Начальник Управління РІ та ЖКГ                                     Марина САВЧУК

Додаток 2

до Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Боярської міської територіальної громади на 2022 - 2025 роки

Заходи з благоустрою Боярської міської територіальної громади, на 2024 рік

| № з/п | Зміст заходу |  | КФК |  | КЕКВ |  | Фінансове забезпечення (тис.грн.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всього | Бюджет громади |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Загаль-ний фонд |  | Спеціаль-ний фонд |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| КП «БГВУЖКГ» Боярської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заробітна плата з нарахуваннями |  |  |  |  |  | 20800,0 | 20800,0 |  |  |
| 2 | Предмети та матеріали |  |  |  |  |  | 11000,0 | 11000,0 |  |  |
| 2.1 | Паливно-мастильні матеріали |  |  |  |  |  | 4500,0 | 4500,0 |  |  |
| 2.2 | Пісок для посипання доріг |  |  |  |  |  | 430,0 | 430,0 |  |  |
| 2.3 | Щебінь |  |  |  |  |  | 700,0 | 700,0 |  |  |
| 2.4 | Бітумна емульсія |  |  |  |  |  | 850,0 | 850,0 |  |  |
| 2.5 | Сіль для посипання доріг |  |  |  |  |  | 1500,0 | 1500,0 |  |  |
| 2.6 | Зелені насадження (дерева, кущі) |  |  |  |  |  | 80,0 | 80,0 |  |  |
| 2.7 | Електроди |  |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  |
| 2.8 | Круг обрізний |  |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  |
| 2.9 | Канцелярські товари |  |  |  |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  |
| 2.10 | Спецодяг та взуття |  |  |  |  |  | 200,0 | 200,0 |  |  |
| 2.11 | Господарчі товари |  |  |  |  |  | 200,0 | 200,0 |  |  |
| 2.12 | Пакети для сміття |  |  |  |  |  | 130,0 | 130,0 |  |  |
| 2.13 | Робочі рукавиці |  |  |  |  |  | 70,0 | 70,0 |  |  |
| 2.14 | Електротовари |  |  |  |  |  | 400,0 | 400,0 |  |  |
| 2.15 | Шини гумові для спецтранспорту |  |  |  |  |  | 250,0 | 250,0 |  |  |
| 2.16 | Частини та приладдя до транспортних засобів і їх двигунів |  |  |  |  |  | 650,0 | 650,0 |  |  |
| 2.17 | Масла для автотранспортних засобів та ручного інструменту |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 2.18 | Диски автомобільні |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 2.19 | Антифриз |  |  |  |  |  | 8,0 | 8,0 |  |  |
| 2.20 | Вапно гашене |  |  |  |  |  | 7,0 | 7,0 |  |  |
| 2.21 | Фарба для нанесення дорожньої розмітки |  |  |  |  |  | 400,0 | 400,0 |  |  |
| 2.22 | Ручний інструмент пневматичний чи моторизований для територіальної громади (мотокоси, бензопили) |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 2.23 | Дорожні знаки |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 2.24 | Пиломатеріали обрізні соснові стругані для ремонту дитячих майданчиків |  |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  |
| 2.25 | Щітки дискові та лоткові |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 2.26 | Фільтри до транспортних засобів |  |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  |
| 2.27 | Фарба для фарбування дитячих майданчиків |  |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |
| 3 | Послуги |  |  |  |  |  | 11 730,3 | 11 730,3 |  |  |
| 3.1 | Послуги з відлову та лікування безпритульних тварин |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 3.2 | Розчистка снігу |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 3.3 | Обрізка та кронування дерев |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 3.4 | Грейдерування доріг |  |  |  |  |  | 300,0 | 300,0 |  |  |
| 3.5 | Придбання послуг з поточного ремонту доріг та вулиць, загальною площею 6 184,0 м2 |  |  |  |  |  | 9 540,3 | 9 540,3 |  |  |
| 3.6 | Ремонт ручного інструменту |  |  |  |  |  | 300,0 | 300,0 |  |  |
| 3.7 | Ремонт спецтехніки та автотранспорту |  |  |  |  |  | 650,0 | 650,0 |  |  |
| 3.8 | Послуги з підвищення кваліфікації працівників |  |  |  |  |  | 55,0 | 55,0 |  |  |
| 3.9 | Вилучення люмісцентних ламп |  |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |
| 3.10 | Санітарно гігієнічні послуги (в т.ч. дератизація) |  |  |  |  |  | 120,0 | 120,0 |  |  |
| 3.11 | Послуги з медичного огляду працівників благоустрою |  |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |
| 3.12 | Послуги з лабораторних досліджень робочих місць |  |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |
| 3.13 | Фінансування організації та проведення громадських робіт |  |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  |
| 3.14 | Поточний ремонт горловин оглядових колодязів із заміною люків каналізаційної та водопровідної мережі |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 3.15 | Послуги з обслуговування світлофорних об’єктів |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 3.16 | Послуги з влаштування фундаменту під встановлення мережевих насосів |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 3.17 | Послуги з геодезії та геології для подальшого влаштування дощової каналізації від вул. П. Сагайдачного до вул. Гоголя у м. Боярка, Фастівського району Київської області |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 3.18 | Придбання мотоблоку з навісним обладнанням для культивації |  |  |  |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  |
| Всього: |  |  |  |  |  |  | 43 530,3 | 43 530,3 |  |  |
| КП «Громада» Боярської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Заробітна плата з нарахуваннями |  |  |  |  | 8350,0 | 8350,0 |  |  |
| 2. |  | Придбання паливно-мастильних матеріалів та автозапчастин |  |  |  |  | 450,0 | 450,0 |  |  |
| 3. |  | Енергоносії |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 4. |  | Поточний ремонт доріг |  |  |  |  | 3000,0 | 3000,0 |  |  |
| Всього: |  |  |  |  |  |  | 11900,0 | 11900,0 |  |  |
| Всього по заходах: |  |  |  |  |  |  | 55 430,3 | 55 430,3 |  |  |

Начальник Управління РІ та ЖКГ                                     Марина САВЧУК

Додаток 3

до Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Боярської міської територіальної громади на 2022 - 2025 роки

Заходи щодо участі в організації та фінансуванні капітальних ремонтів житлових багатоповерхових будинків на території Боярської міської територіальної громади, на 2024 рік

| № з/п | Зміст заходу | КФК | КЕКВ | Фінансове забезпечення (тис.грн.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього | Бюджет громади |  |
|  |  |  |  |  | Загаль-ний фонд | Спеціаль-ний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| КП «БГВУЖКГ» Боярської міської ради |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт ліфтів |  |  | 500,0 |  | 500,0 |
| 2 | Виконання проєктних робіт та експертизи по об’єкту «Капітальний ремонт підвального приміщення багатоквартирного житлового будинку, за адресою: вул. Білогородська, 21 у м. Боярка Фастівського району Київської області» |  |  | 300,0 |  | 300,0 |
| 3 | Капітальний ремонт підвального приміщення багатоквартирного житлового будинку, за адресою: вул. Білогородська, 21 у м. Боярка Фастівського району Київської області |  |  | 1450,0 |  | 1450,0 |
| 4 | Капітальний ремонт покрівлі та технічний нагляд у багатоповерховому житловому будинку, за адресою: Київська обл., Фастівський р-н., м. Боярка, вул. Білогородська, 19 |  |  | 355,0 |  | 355,0 |
| 5 | Капітальний ремонт покрівлі та технічний нагляд у багатоповерховому житловому будинку, за адресою: Київська обл., Фастівський р-н., м. Боярка, вул. Білогородська, 51, корпус.2 |  |  | 450,0 |  | 450,0 |
| 6 | Капітальний ремонт покрівлі та технічний нагляд у багатоповерховому житловому будинку, за адресою: Київська обл., Фастівський р-н., м. Боярка, вул. Білогородська, 51, корпус.3 |  |  | 470,0 |  | 470,0 |
| 7 | Капітальний ремонт покрівлі та технічний нагляд у багатоповерховому житловому будинку, за адресою: Київська обл., Фастівський р-н., м. Боярка, вул. Б. Хмельницького,55 |  |  | 680,0 |  | 680,0 |
| 8 | Капітальний ремонт покрівлі та технічний нагляд у багатоповерховому житловому будинку, за адресою: Київська обл., Фастівський р-н., м. Боярка, вул. С. Петлюри, 41 |  |  | 690,0 |  | 690,0 |
| 9 | Капітальний ремонт покрівлі та технічний нагляд у багатоповерховому житловому будинку, за адресою: Київська обл., Фастівський р-н., м. Боярка, вул. Гоголя, 50 |  |  | 250,0 |  | 250,0 |
| 10 | Капітальний ремонт покрівлі та технічний нагляд у багатоповерховому житловому будинку, за адресою: Київська обл., Фастівський р-н., м. Боярка, вул. Гоголя, 52 |  |  | 228,0 |  | 228,0 |
| 11 | Капітальний ремонт покрівлі та технічний нагляд у багатоповерховому житловому будинку, за адресою: Київська обл., Фастівський р-н., м. Боярка, вул. Молодіжна, 6 |  |  | 230,0 |  | 230,0 |
| 12 | Капітальний ремонт покрівлі та технічний нагляд у багатоповерховому житловому будинку, за адресою: Київська обл., Фастівський р-н., м. Боярка, вул. Молодіжна, 18а |  |  | 670,0 |  | 670,0 |
| 13 | Капітальний ремонт покрівлі та технічний нагляд у багатоповерховому житловому будинку, за адресою: Київська обл., Фастівський р-н., м. Боярка, вул. Молодіжна, 59 |  |  | 221,0 |  | 221,0 |
| 14 | Капітальний ремонт покрівлі та технічний нагляд у багатоповерховому житловому будинку, за адресою: Київська обл., Фастівський р-н., м. Боярка, вул. Молодіжна, 65 |  |  | 700,0 |  | 700,0 |
| 15 | Капітальний ремонт покрівлі та технічний нагляд у багатоповерховому житловому будинку, за адресою: Київська обл., Фастівський р-н., м. Боярка, вул. Незалежності, 13 |  |  | 140,0 |  | 140,0 |
| 16 | Капітальний ремонт покрівлі та технічний нагляд у багатоповерховому житловому будинку, за адресою: Київська обл., Фастівський р-н., м. Боярка, вул. Незалежності, 5 |  |  | 540,0 |  | 540,0 |
| 17 | Капітальний ремонт покрівлі та технічний нагляд у багатоповерховому житловому будинку, за адресою: Київська обл., Фастівський р-н., м. Боярка, вул. Дашкевича, 3 |  |  | 470,0 |  | 470,0 |
| 18 | Капітальний ремонт покрівлі та технічний нагляд у багатоповерховому житловому будинку, за адресою: Київська обл., Фастівський р-н., м. Боярка, вул. Дашкевича, 4 |  |  | 530,0 |  | 530,0 |
| 19 | Капітальний ремонт покрівлі та технічний нагляд у багатоповерховому житловому будинку, за адресою: Київська обл., Фастівський р-н., м. Боярка, вул. Мазепи, 23 |  |  | 650,0 |  | 650,0 |
| 20 | Капітальний ремонт покрівлі та технічний нагляд у багатоповерховому житловому будинку, за адресою: Київська обл., Фастівський р-н., м. Боярка, вул. Мазепи, 24 |  |  | 650,0 |  | 650,0 |
| 21 | Капітальний ремонт покрівлі та технічний нагляд у багатоповерховому житловому будинку, за адресою: Київська обл., Фастівський р-н., м. Боярка, вул. Мазепи, 31 |  |  | 650,0 |  | 650,0 |
| 22 | Капітальний ремонт покрівлі котельні, за адресою: Київська обл., Фастівський р-н., м. Боярка, вул. Незалежності, 17а |  |  | 725,0 |  | 725,0 |
| Всього: |  |  |  | 11 549,0 |  | 11 549,0 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «М.С.УПРАВДОМ» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт покрівлі та технічний нагляд у багатоповерховому житловому будинку, за адресою: Київська обл., Фастівський р-н., м. Боярка, вул. Шевченка, 84 |  |  | 768,3 |  | 768,3 |
| 2 | Капітальний ремонт покрівлі та технічний нагляд у багатоповерховому житловому будинку, за адресою: Київська обл., Фастівський р-н., м. Боярка, вул. Шевченка, 86 |  |  | 794,3 |  | 794,3 |
| 3 | Капітальний ремонт інженерних мереж водовідведення та зливової каналізації у багатоповерховому житловому будинку, за адресою: Київська обл., Фастівський р-н., м. Боярка, вул. Шевченка, 84 |  |  | 598,1 |  | 598,1 |
| 4 | Капітальний ремонт інженерних мереж водовідведення та зливової каналізації у багатоповерховому житловому будинку, за адресою: Київська обл., Фастівський р-н., м. Боярка, вул. Шевченка, 86 |  |  | 614,8 |  | 614,8 |
| 5 | Капітальний ремонт покрівлі та технічний нагляд у багатоповерховому житловому будинку, за адресою: Київська обл., Фастівський р-н., с. Княжичі, вул. Воздвиженська, 1 |  |  | 837,0 |  | 837,0 |
| Всього: |  |  |  | 3612,5 |  | 3612,5 |
| Всього по заходах: |  |  |  | 15 161,5 |  | 15 161,5 |

Начальник Управління РІ та ЖКГ                                     Марина САВЧУК

Додаток 4

до Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Боярської міської територіальної громади на 2022 - 2025 роки

Заходи щодо розвитку житлово-комунального господарства на території Боярської міської територіальної громади на 2024 рік

| № з/п | Зміст заходу | КФК | КЕКВ | Фінансове забезпечення (тис.грн.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього | Бюджет громади |  |
|  |  |  |  |  | Загаль-ний фонд | Спеціаль-ний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| КП «Боярська муніципальна енергосервісна компанія» Боярської міської ради |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заробітна плата з нарахуваннями |  |  | 1424,0 | 1424,0 |  |
| 2 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |  |  | 5,0 | 5,0 |  |
| Всього: |  |  |  | 1429,0 | 1429,0 |  |
| КП «Є-Сервіс» Боярської міської ради |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заробітна плата з нарахуваннями |  |  | 1658,2 | 1658,2 |  |
| 2 | Роботи, а саме: |  |  | 960,5 | 960,5 |  |
| 2.1 | Оперативно-технічне обслуговування ОЗТП1, ОЗТП2 |  |  | 58,2 | 58,2 |  |
| 2.2 | Поточний ремонт ТМ250 ОЗТП1 |  |  | 58,5 | 58,5 |  |
| 2.3 | Технічне обслуговування мереж 04 кВ |  |  | 178,5 | 178,5 |  |
| 2.4 | Пошук та муфтування пошкодженого кабеля 10 кВ між ОЗТП1 та ОЗТП2 |  |  | 45,8 | 45,8 |  |
| 2.5 | Поточні ремонти електрообладнання |  |  | 125,0 | 125,0 |  |
| 2.6 | Проектування мереж вуличного освітлення ( новий масив Малютянка) |  |  | 34,5 | 34,5 |  |
| 2.7 | Будівництво мереж вуличного освітлення (новий масив Малютянка) 1 етап |  |  | 460,0 | 460,0 |  |
| 3 | Послуги |  |  | 61,3 | 61,3 |  |
|  | Всього: |  |  | 2680,0 | 2680,0 |  |
| Виконавчий комітет Боярської міської ради |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Послуги з розробки Концепції розвитку велосипедної інфраструктури та мікромобільності БМТГ |  |  | 200,0 | 200,0 |  |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості КП «Княжичі» Перед КП «Боярка-Водоканал» |  |  | 392,4 | 392,4 |  |
| 3 | Погашення кредиторської заборгованості КП «РБУ» |  |  | 164,3 | 164,3 |  |
|  | Всього: |  |  | 756,7 | 756,7 |  |
| КП «БГВУЖКГ» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фінансова підтримка підприємства |  |  | 11 936,2 | 11 936,0 |  |
|  | Всього: |  |  | 11 936,2 | 11 936,2 |  |
| КП «Боярка-Водоканал» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фінансова підтримка підприємства |  |  | 31 425,1 | 31 425,1 |  |
|  | Всього: |  |  | 31 425,1 | 31 425,1 |  |
| Всього по заходах: |  |  |  | 48 227,0 | 48 227,0 |  |

Начальник Управління РІ та ЖКГ                                     Марина САВЧУК

Пояснювальна записка до проєкту рішення

«Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Боярської міської територіальної громади

на 2022-2025 роки, у новій редакції»

Розпорядженням КМУ від 20.05.2020 року № 600-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Київської області» сформовано Боярську міську територіальну громаду, до якої увійшли: Боярська, Дзвінківська (Васильківський район), Забірська, Княжицька, Малютянська, Тарасівська, Новосілківська (Макарівський район) громади. На підставі поданих вказаними громадами та комунальними підприємствами пропозицій розроблено Програму реформування та розвитку житлово-комунального господарства Боярської міської територіальної громади на 2022-2025 роки, що було затверджено рішенням чергової 20 сесії Боярської міської ради  від 23 грудня 2022 року № 20/1254.

Метою даної Програми є забезпечення надійної роботи систем життєзабезпечення Боярської міської територіальної громади та реалізація комплексу заходів щодо формування зовнішнього вигляду населених пунктів громади, придання їм естетично привабливого вигляду, покращення умов проживання мешканців, покращення екологічного стану та забезпечення безпеки життєдіяльності населення.

Рішенням чергової 46 сесії Боярської міської ради від 21 грудня 2023 року № 46/2606 «Про затвердження заходів та їх фінансування на 2024 рік, відповідно до Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Боярської міської територіальної громади на 2022-2025 роки», були затверджені заходи на 2024 рік, відповідно до даної Програми. Даним проєктом рішення пропонується викласти заходи у новій редакції з відповідними змінами, а саме:

1. До заходів з благоустрою Боярської міської територіальної громади, на 2024 рік, вносяться наступні зміни:

- видатки для КП «БГВУЖКГ» на придбання послуг з поточного ремонту доріг та вулиць, загальною площею  6 184,0 м2 - 9 539 600,00 грн;  на послуги з влаштування фундаменту під встановлення мережевих насосів – 50 000,00 грн.; на послуги з геодезії та геології для подальшого влаштування дощової каналізації від вул. П. Сагайдачного до вул. Гоголя у м. Боярка, Фастівського району Київської області – 100 000,00 грн. на придбання мотоблоку з навісним обладнанням для культивації – 50 000,00 грн.

2. До заходів щодо участі в організації та фінансуванні капітальних ремонтів житлових багатоповерхових будинків на території Боярської міської територіальної громади, на 2024 рік, вносяться наступні зміни:

- видатки для КП «БГВУЖКГ» на проведення капітального ремонту підвального приміщення багатоквартирного житлового будинку, за адресою: вул. Білогородська, 21 у м. Боярка Фастівського району Київської області – 1450 000,00 грн.

3. До заходів щодо розвитку житлово-комунального господарства на території Боярської міської територіальної громади на 2024 рік, вносяться наступні зміни:

- видатки для виконавчого комітету Боярської міської ради на погашення кредиторської заборгованості КП «Княжичі» перед КП «Боярка-Водоканал» - 392 387, 87 грн.; погашення кредиторської заборгованості                     КП «РБУ» - 162 350,35 грн.

- видатки для КП «Боярка-Водоканал» на фінансову підтримку підприємства – 31 425 140,0 грн. та для КП «БГВУЖКГ» на фінансову підтримку підприємства – 11 936 246,06 грн.

Всі інші заходи, що були затверджені вказаним рішенням сесії лишаються без змін.

Також, відповідно до даної Програми затверджується Порядок виділення та використання коштів з бюджету міської територіальної громади у формі фінансової підтримки комунальних підприємствам Боярської міської ради.

Виконання даних заходів спрямоване на створення умов, сприятливих для життя і діяльності людей, в тому числі покращення стану здоров’я.

Очікувані результати Програми:

- забезпечення сталого функціонування підприємств житлово-комунального господарства;

- покращення санітарного стану населених пунктів громади;

- забезпечення безаварійного руху громадського, спеціального,  приватного транспорту та пішоходів;

- доведення стану та облаштування доріг до нормативних вимог та забезпечення безпеки дорожнього руху транспорту й пішоходів;

- забезпечення естетичного вигляду, шляхом збільшення зелених насаджень та їх належного утримання;

- покращення якості послуг з благоустрою;

- забезпечення більш ефективного використання коштів бюджету громади;

- підвищення надійності інженерних споруд підприємств ЖКГ, зменшення поривів на мережах водопостачання та водовідведення;

- надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості;

- забезпечення захисту прав споживачів, їх своєчасне інформування з питань своїх прав та обов’язків;

- зменшення кількості звернень мешканців громади щодо неякісного надання житлово-комунальних послуг.

- Підготовлено:

- Начальник управління розвитку

- інфраструктури та житлово-комунального

- господарства                                                                           Марина САВЧУК

- Погоджено:

- Заступник міського голови                                                   Віталій МАЗУРЕЦЬ

- Начальник юридичного відділу                                           Леся МАРУЖЕНКО

- Начальник управління фінансів                                           Тетяна ПЕТРЕНКО