|  |
| --- |
| Додаток  ЗАТВЕРДЖЕНО:  рішенням чергової 61 сесії  Боярської міської ради VIIІ скликання від 19 грудня 2024 року № 61/\_\_\_\_\_\_\_ |

**Проект програми**

Проект

01-03/350

09.12.2024 р.

**видалення i заміни аварійних та небезпечних дерев породи**

**тополя на території Боярської міської територіальної громади**

**«Тополя 2025-2028»**

**Загальні положення**

Програма видалення i заміни аварійних та небезпечних дерев породи тополя на території Боярської міської територіальної громади «Тополя 2025-2028» (далі - Програма) розроблена відповідно до положень Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», Порядку видалення дерев, кущів, газонів i квітників у населених пунктах, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006p. №1045.

Необхідність розроблення даної Програми викликана відсутністю комплексної концепції видалення аварійних дерев породи тополя, сухостійних дерев та дерев, які досягли вікової межі із послідуючою заміною їх на нові зелені насадження. Орієнтовна кількість таких дерев у Боярській міській територіальній громаді складає понад 500 одиниць, крім дерев розташованих вдовж автомобільних доріг які відносяться до сфери управління Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації.

Програма направлена на оновлення зелених насаджень, забезпечення збалансованого розвитку міської зеленої зони шляхом оновлення порід дерев з урахуванням екологічної ситуації у Боярській міській територіальній громаді, збільшення кількості мешканців, які страждають хронічними алергічними та бронхіальними захворюваннями.

**І. Мета програми**

Метою Програми є:

* попередження виникнення надзвичайних ситуацій на території населених пунктів, пов’язаних з аварійністю дерев;
* забезпечення безпеки для життя, здоров’я та цілісності майна мешканців населених пунктів;
* запобігання аварійним відключенням повітряних ліній електропередачі, ліній зв’язку, виникнення інших аварійних ситуацій;
* уповільнення темпів розвитку хронічних алергічних та бронхіальних захворювань мешканців громади шляхом заміни дерев породи тополя на інші види дерев, які не викликають гострої алергічної реакції в період цвітіння, а також не ускладнюють самопочуття при перебігу хронічних бронхіальних захворювань;
* покращення санітарного стану у Боярській міській територіальній громаді та зменшення видатків на здійснення заходів з санітарної очистки;
* захист життя та здоров’я громадян.

## Склад проблеми, шляхи і способи її розв’язання

На сьогоднішній день проблема видалення аварійних, сухостійних дерев та дерев, які досягли вікової межі породи тополя на території Боярської міської територіальної громади з подальшою заміною їх на дерева інших порід є надзвичайно актуальною.

Враховуючи той факт, що середній вік тополь на території населених пунктів складає понад 40 – 50 років, що значно перевищує їх допустимий термін експлуатації, більше 500 одиниць тополь в 11 населених пунктах підлягає видаленню. Враховуючи екологічну ситуацію в громади, виникає необхідність затвердження окремої цільової програми, яка враховує окрім видалення аварійних дерев, обов’язкову їх заміну на інші породи з метою підтримання належної кількості зелених насаджень.

Дерева породи тополя в період цвітіння значно ускладнюють перебіг хронічних бронхіальних захворювань, загострюють алергічні реакції при сезонних ринітах та полінозах.

Окрім того, стан дерев с небезпечним для життя мешканців, при несприятливих погодних умовах дерева падають, пошкоджують майно громадян, автомобілі, окремі елементи житлових будинків. Частішають випадки судових позовів до органів місцевого самоврядування з питання компенсації матеріальних збитків, завданих майну мешканців внаслідок падіння тополь та аварійних гілок. Розмір виплат з компенсації лягає на місцевий бюджет, суми коштів значно перевищують можливі витрати та видалення одного дерева, що веде до значного збільшення бюджетного фінансування за цими статтями.

Зелені насадження на території парків, скверів, зелених зон здебільшого обслуговуються комунальними підприємствами i дана проблема на цих територіях не мас такої актуальності. В той же час, внутрішньоквартальні території та зелені зони вздовж вулично – шляхової мережі потребують виділення окремого фінансування на ці цілі в розрізі комплексу заходів поводження з тополями.

Таким чином, реалізація Програми за 2025-2028 роки є необхідною з огляду на масштаб передбачуваних робіт i необхідність встановлення нормативно-правових основ діяльності.

## Завдання i заходи Програми

Завданням Програми е проведення комплексу заходів, направлених на поетапне видалення 500 аварійних тополь у 11 населених пунктах громади протягом 5 років з їх заміною на нові зелені насадження інших порід, безпечних для здоров’я мешканців та з кращими експлуатаційними показниками з урахуванням екологічної та кліматичної ситуації в регіоні.

Завдання та заходи програми наведені у додатку 1.

## Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Боярської міської ради, а також інших джерел, не заборонених діючим законодавством.

Орієнтовні обсяги фінансування Програми наведені у додатку 2.

## Очікувані результати, ефективність Програми

В результаті реалізації Програми будуть реалізовані заходи з видалення 500 одиниць аварійних тополь із подальшою заміною на дерева інших порід, у т.ч.:

у 2025 році — 125 дерев;

у 2026 році — 125 дерев;

у 2027 році — 125 дерев;

у 2028 році — 125 дерев;

Ефективність виконання Програми визначається за результатами проведення щорічного моніторингу з урахуванням дотримання строків здійснення та обсягів фінансування передбачених нею заходів.

Очікувані результати, які передбачається досягнути, наведені у додатку 3.

## Координація та контроль за ходом виконання програми

Координацію та контроль за виконанням програм здійснює виконавчий комітет Боярської міської ради.

Додаток 1

до Програми видалення i заміни аварійних та небезпечних дерев породи тополя на території Боярської міської територіальної громади «Тополя 2025-2028»

Завдання i заходи з виконання

Програми видалення i заміни аварійних та небезпечних дерев породи тополя на території Боярської міської територіальної громади «Тополя 2025-2028»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці | Джерела фінансування (бюджет міста, державний, обласний бюджет, інші | Прогнозні обсяги, грн | | | | |
| Всього | за роками | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Реконструкція  та ремонт зелених насаджень, збільшення зелених насаджень | Видалення аварійних,  сухостійних дерев, фрезерування пнів, висадження нових дерев на території  Боярської міської територіальної громади |  |  | 400 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

Додаток 2

до Програми видалення i заміни аварійних та небезпечних дерев породи тополя на території Боярської міської територіальної громади «Тополя 2025-2028»

## Орієнтовні обсяги та джерела фінансування

Програми видалення i заміни аварійних та небезпечних дерев породи тополя на території Боярської міської територіальної громади «Тополя 2025-2028»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Джерела  фінансування | Обсяг фінансування,  всього | За роками виконання | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Місцевий бюджет, всього | 400 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| Інші джерела\*\* |  |  |  |  |  |
| Усього | 400 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

Додаток 3

до Програми видалення i заміни аварійних та небезпечних дерев породи тополя на території Боярської міської територіальної громади «Тополя 2025-2028»

Очікувані результати

виконання до Програми видалення i заміни аварійних та небезпечних дерев породи тополя на території Боярської міської територіальної громади

«Тополя 2025-2028»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання/заходу | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Значения показників | | | | |
| Всього | у тому числі за роками | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Реконструкція  та ремонт зелених насаджень, збільшення зелених насаджень | Видалення аварійних, сухостійних дерев, фрезерування пнів, висадження нових дерев на території Боярської міської територіальної громади | одиниць | 500 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **Всього по**  **Програмі** |  |  | **500** | **150** | **150** | **150** | **150** |