

**УКРАЇНА**

**БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА**

**КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

08.05.2025 року м. Боярка № 6/39

**Про підготовку господарства**

**Боярської міської територіальної**

**громади до роботи в осінньо-зимовий**

**період 2025-2026 років**

Відповідно до п.24 ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пп.3 п.7 ст.4 «Про житлово-комунальні послуги», ст.24 «Про теплопостачання», Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 690, згідно листа КП «Боярське головне виробниче управління житлово комунального господарства» Боярської міської ради ( за вх. від 02.05.2025р. № 02-09/3240/0-25), згідно листа КП «Боярка-Водоканал» Боярської міської ради ( за вх. від 30.04.2025р №02-09/3129/0-25), -

**ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ**

**В И Р І Ш И В:**

1. Затвердити основні заходи з підготовки господарства Боярської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років (Додаток 1-3).
2. Затвердити склад оперативного штабу з підготовки та забезпечення сталого функціонування господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення Боярської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років (Додаток 4)

3. Виконавцям плану заходів, а саме: Управлінню освіти Боярської міської ради, Управлінню культури Боярської міської ради, КНП «ЛІЛ Боярської міської ради», КП «БГВУЖКГ», КП «Боярка Водоканал», КП «Громада»:

- забезпечити безумовне та своєчасне виконання плану заходів;

- інформувати Управління розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Боярської міської ради про виконання плану заходів відповідно до встановлених термінів.

4. Рекомендувати:

4.1. Керівникам комунальних підприємств, управлінь, установ, організацій усіх форм власності провести роботу щодо забезпечення власних виробничих і комунально-побутових потреб у паливі, здійснити капітальні і поточні ремонти будівель, споруд та обладнання котелень промислових підприємств, у тому числі тих, що забезпечують опалення житлового фонду, в термін до 1 жовтня 2025 року.

4.2. Керівникам комунальних підприємств, управлінь, установ та організацій Боярської міської ради активізувати роботу щодо своєчасного виконання рішень судів про стягнення заборгованості з фізичних та юридичних осіб за надані житлово-комунальні послуги.

5. Керівнику КП «Боярський інформаційний центр» забезпечити постійне висвітлення у засобах масової інформації про хід підготовки господарства Боярської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

**Міський голова Олександр ЗАРУБІН**

**Згідно з оригіналом:**

**Керуюча справами**

**виконавчого комітету Ганна САЛАМАТІНА**

**Додаток 1**

**до рішення виконавчого**

**комітету Боярської міської ради**

**від 08.05.2025 року № 6/39**

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення Боярської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років**

1. Провести обстеження та аналіз фактичного стану об’єктів життєзабезпечення, розробити комплекс заходів щодо підготовки бюджетних установ та організацій, об’єктів теплопостачання, водопостачання, водовідведення, електропостачання, газопостачання, житлового і дорожнього господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 року. Розробити та затвердити графіки виконання робіт з підготовки до осінньо-зимового періоду 2025-2026 року з визначенням фактичних обсягів робіт, щомісячним розписом їх виконання та закріпленням відповідальних виконавців.

**Управління розвитку інфраструктури та ЖКГ;**

**Управління освіти Боярської міської ради;**

**Управління культури Боярської міської ради;**

**КНП «ЛІЛ Боярської міської ради»;**

**КП «БГВУЖКГ»;**

**КП «Боярка – Водоканал».**

1. Забезпечити виконання планових показників з комплексної підготовки житлово – комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 року згідно з графіками, із залученням представників Управління Держенергонагляду у Київській області для оцінки технічного стану та організації експлуатації електричного та теплового господарства (системи теплопостачання та теплоспоживання) зазначених об’єктів, а також надання рекомендацій щодо усунення виявлених зауважень.

**Управління розвитку інфраструктури та ЖКГ;**

**Управління освіти Боярської міської ради;**

**Управління культури Боярської міської ради;**

**КНП «ЛІЛ Боярської міської ради»;**

**КП «БГВУЖКГ»;**

**КП «Боярка – Водоканал».**

1. Забезпечити стовідсоткову готовність закладів освіти та стабільної роботи в умовах осінньо – зимового періоду 2025-2026 року, із залученням представників Управління Держенергонагляду у Київській області для оцінки технічного стану та організації експлуатації електричного та теплового господарства (системи теплопостачання та теплоспоживання) закладів освіти, а також надання рекомендацій щодо усунення виявлених зауважень.

**Управління освіти Боярської міської ради;**

**Управління культури Боярської міської ради**.

1. Забезпечити готовність необхідних запасів паливно-мастильних та посипкових матеріалів для забезпечення життєдіяльності населених пунктів в особливих погодних умовах.

**КП «БГВУЖКГ»;**

**КП «Боярка – Водоканал»;**

**КП «Громада»**

1. Забезпечити технічну готовність наявної автодорожньої техніки (автогрейдерів, бульдозерів, ескаваторів та інших спеціальних машин і механізмів), що може бути задіяна в очистці автодоріг від снігових заметів, незалежно від форми власності та відомчої незалежності.

**КП «БГВУЖКГ»;**

**КП «Боярка – Водоканал»;**

**КП «Громада»**

1. Розробити та узгодити в установленому порядку оперативні плани спільних дій, спрямованих на локалізацію можливих наслідків аварій на системах газо-, електро-,тепло-,водопостачання та водовідведення усіх форм власності, забезпечити готовність аварійно-рятувальних служб до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

**Управління освіти Боярської міської ради;**

**Управління культури Боярської міської ради;**

**КНП «ЛІЛ Боярської міської ради»;**

**КП «БГВУЖКГ»;**

**КП «Боярка – Водоканал».**

1. Розробити графіки обмежень постачання та відключень електроенергії підприємствам і організаціям у разі дефіциту паливно-енергетичних ресурсів та аварійних ситуацій, врахувавши необхідність безперебійного постачання електроенергії до опалювальних котелень, водопровідних каналізаційних насосних станцій і очисних споруд.

**КП «БГВУЖКГ»;**

**КП «Боярка – Водоканал».**

1. Передбачити у місцевих бюджетах кошти на підготовку житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 року.

**Управління фінансів Боярської міської ради**

1. Проаналізувати стан наявності на підприємствах, в установах та організаціях різних форм власності дозвільної документації на виконання робіт з підвищеної небезпеки та експлуатації устаткування підвищеної небезпеки та у разі її відсутності вжити заходів щодо її отримання.

**Управління освіти Боярської міської ради;**

**Управління культури Боярської міської**

**ради;**

**КНП «ЛІЛ Боярської міської ради»;**

**КП «БГВУЖКГ»;**

**КП «Боярка – Водоканал»;**

**КП «Громада»**

1. Забезпечити контроль за проведенням пробного пуску об’єктів теплопостачання з подальшим оформленням, спільно з представниками Управління Держенергонагляду у Київській області, відповідних актів готовності до опалювального періоду згідно з вимогами Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України України від 10 грудня 2008 року №620/378, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року №1310/16001.

**Управління освіти Боярської міської ради;**

**Управління культури Боярської міської**

**ради;**

**КНП «ЛІЛ Боярської міської ради»;**

**КП «БГВУЖКГ»;**

**КП «Боярка – Водоканал».**

1. Щотижнево інформувати Управління розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Боярської міської ради про підготовку до осінньо-зимового періоду 20245-2026 року.

**Управління освіти Боярської міської ради;**

**Управління культури Боярської міської ради;**

**КНП «ЛІЛ Боярської міської ради»;**

**КП «БГВУЖКГ»;**

**КП «Боярка – Водоканал»;**

**КП «Громада».**

**Керуюча справами**

**виконавчого комітету Ганна САЛАМАТІНА**

**Підготувала:**

Начальник відділу з питань

інфраструктури та ЖКГ Ольга МИХЕЄНКО

**Погоджено:**

Заступник міського голови Віталій МАЗУРЕЦЬ

Начальник юридичного відділу Леся МАРУЖЕНКО

Головний спеціаліст з питань

запобігання та виявлення корупції Олена НАРДЕКОВА