УКРАЇНА

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

14.05.2026 року                           м. Боярка                                               №  3/16

Про підготовку господарства

Боярської міської територіальної

громади до роботи в осінньо-зимовий

період 2026-2027 років

Відповідно до п.24 ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пп.3 п.7 ст.4 «Про житлово-комунальні послуги», ст.24 «Про  теплопостачання», Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення,  затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 690, згідно листа КП «Боярське головне виробниче управління житлово комунального господарства» Боярської міської ради  ( за вх. від 27.04.2026 р. № 02-09/3910/0-26), згідно листа КП «Боярка-Водоканал» Боярської міської ради ( за вх. від 01.05.2026 р №02-09/4108/0-26), -

ВИКОНКОМ  МІСЬКОЇ  РАДИ

В И Р І Ш И В:

- Затвердити основні заходи з підготовки господарства Боярської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років (Додаток 1-3).

- Затвердити склад оперативного штабу з підготовки та забезпечення сталого функціонування господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення Боярської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років  (Додаток 4)

3. Виконавцям плану заходів, а саме: Управлінню освіти Боярської міської ради, Управлінню культури Боярської міської ради, КНП «ЛІЛ Боярської міської ради», КП «БГВУЖКГ», КП «Боярка- Водоканал», КП «Громада»:

-    забезпечити безумовне та своєчасне виконання плану заходів;

- інформувати Управління розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Боярської міської ради про виконання плану заходів відповідно до встановлених термінів.

4. Рекомендувати:

4.1. Керівникам комунальних підприємств, управлінь, установ, організацій усіх форм власності провести роботу щодо забезпечення власних виробничих і комунально-побутових потреб у паливі, здійснити капітальні і поточні ремонти будівель, споруд та обладнання котелень промислових підприємств, у тому числі тих, що забезпечують опалення житлового фонду, в термін до 1 жовтня 2026 року.

4.2.  Керівникам комунальних підприємств, управлінь, установ та організацій Боярської міської ради активізувати роботу щодо своєчасного виконання рішень судів про стягнення заборгованості з фізичних та юридичних осіб за надані житлово-комунальні послуги.

5. Керівнику КП «Боярський інформаційний центр» забезпечити постійне висвітлення у засобах масової інформації про хід підготовки господарства Боярської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

# В.о. міського голови                                                           Віталій МАЗУРЕЦЬ

Згідно з оригіналом:

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                      Ганна САЛАМАТІНА

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету Боярської міської ради

від  14.05.2026 року № 3/16

ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення Боярської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років

- Провести обстеження та аналіз фактичного стану об’єктів життєзабезпечення, розробити комплекс заходів щодо підготовки бюджетних установ та організацій, об’єктів теплопостачання, водопостачання, водовідведення, електропостачання, газопостачання, житлового і дорожнього господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 року. Розробити та затвердити графіки виконання робіт з підготовки до осінньо-зимового періоду 2026-2027 року з визначенням фактичних обсягів робіт, щомісячним розписом їх виконання та закріпленням відповідальних виконавців.

Управління розвитку інфраструктури та ЖКГ;

Управління освіти Боярської міської ради;

Управління культури Боярської міської ради;

КНП «ЛІЛ Боярської міської ради»;

КП «БГВУЖКГ»;

КП «Боярка – Водоканал».

- Забезпечити виконання планових показників з комплексної підготовки житлово – комунального  господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в  осінньо-зимовий період 2026-2027 року згідно з графіками, із залученням представників Управління Держенергонагляду у Київській області для оцінки технічного стану та організації експлуатації електричного та  теплового  господарства (системи теплопостачання та теплоспоживання) зазначених об’єктів, а також надання рекомендацій щодо усунення виявлених зауважень.

Управління розвитку інфраструктури та ЖКГ;

Управління освіти Боярської міської ради;

Управління культури Боярської міської ради;

КНП «ЛІЛ Боярської міської ради»;

КП «БГВУЖКГ»;

КП «Боярка – Водоканал».

- Забезпечити стовідсоткову готовність закладів освіти та  стабільної роботи в умовах осінньо – зимового періоду 2026-2027 року, із залученням представників Управління Держенергонагляду у Київській області для оцінки технічного стану та організації експлуатації електричного та  теплового  господарства (системи теплопостачання та теплоспоживання) закладів освіти, а також надання рекомендацій щодо усунення виявлених зауважень.

Управління освіти Боярської міської ради;

Управління культури Боярської міської ради.

- Забезпечити готовність необхідних запасів паливно-мастильних та посипкових матеріалів для забезпечення життєдіяльності населених пунктів  в особливих погодних умовах.

КП «БГВУЖКГ»;

КП «Боярка – Водоканал»;

КП «Громада»

- Забезпечити технічну готовність наявної автодорожньої техніки  (автогрейдерів, бульдозерів, ескаваторів та інших спеціальних машин і механізмів), що може бути задіяна в очистці автодоріг від снігових заметів, незалежно від форми власності та відомчої незалежності.

КП «БГВУЖКГ»;

КП «Боярка – Водоканал»;

КП «Громада»

- Розробити та узгодити в установленому порядку оперативні плани спільних дій, спрямованих на локалізацію можливих наслідків аварій на системах  газо-, електро-,тепло-,водопостачання та водовідведення усіх форм власності, забезпечити готовність аварійно-рятувальних служб до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Управління освіти Боярської міської ради;

Управління культури Боярської міської ради;

КНП «ЛІЛ Боярської міської ради»;

КП «БГВУЖКГ»;

КП «Боярка – Водоканал».

- Розробити графіки обмежень постачання та відключень електроенергії підприємствам і організаціям у разі дефіциту паливно-енергетичних ресурсів та аварійних ситуацій, врахувавши необхідність безперебійного постачання електроенергії до опалювальних котелень, водопровідних каналізаційних насосних станцій і очисних споруд.

КП «БГВУЖКГ»;

КП «Боярка – Водоканал».

- Передбачити у місцевих бюджетах кошти на підготовку житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 року.

Управління фінансів Боярської міської ради

- Проаналізувати стан наявності на підприємствах, в установах та організаціях різних форм власності дозвільної документації на виконання  робіт з підвищеної небезпеки та експлуатації устаткування підвищеної небезпеки та у разі її відсутності вжити заходів щодо її отримання.

Управління освіти Боярської міської ради;

Управління культури Боярської міської

ради;

КНП «ЛІЛ Боярської міської ради»;

КП «БГВУЖКГ»;

КП «Боярка – Водоканал»;

КП «Громада»

- Забезпечити контроль за проведенням пробного пуску об’єктів теплопостачання з подальшим оформленням, спільно з представниками Управління Держенергонагляду у Київській області, відповідних актів готовності до опалювального  періоду згідно  з вимогами Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань  житлово-комунального господарства України України від 10 грудня 2008 року №620/378, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року №1310/16001.

Управління освіти Боярської міської ради;

Управління культури Боярської міської

ради;

КНП «ЛІЛ Боярської міської ради»;

КП «БГВУЖКГ»;

КП «Боярка – Водоканал».

- Щотижнево інформувати Управління розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Боярської міської ради про підготовку до осінньо-зимового періоду 2026-2027 року.

Управління освіти Боярської міської ради;

Управління культури Боярської міської ради;

КНП «ЛІЛ Боярської міської ради»;

КП «БГВУЖКГ»;

КП «Боярка – Водоканал»;

КП «Громада».

Керуюча справами

виконавчого комітету                                                          Ганна САЛАМАТІНА

Підготувала:

Начальник відділу з питань

інфраструктури та ЖКГ                                                   Ольга МИХЕЄНКО

Погоджено:

Начальник Управління РІ та ЖКГ	Марина САВЧУК

Начальник юридичного відділу                                      Леся МАРУЖЕНКО

Головний спеціаліст з питань

запобігання та виявлення корупції                                Олена НАРДЕКОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Додаток 4

до рішення виконавчого

комітету Боярської міської ради

від  14.05.2026 року № 3/16

склад оперативного штабу з підготовки та забезпечення сталого функціонування господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення Боярської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років

Голова оперативного штабу

Заступник міського голови 	Віталій МАЗУРЕЦЬ

Заступник голови оперативного штабу

Заступник міського голови 	Наталія УЛЬЯНОВА

Секретар оперативного штабу

Провідний спеціаліст відділу з питань

Інфраструктури та ЖКГ                                            Тетяна БОНДАР

Члени оперативного штабу:

Начальник Управління РІ та ЖКГ                           Марина САВЧУК

Начальник відділу з питань інфраструктури

Та ЖКГ Управління РІ та ЖКГ                                Ольга МИХЕЄНКО

Начальник Управління

капітального будівництва                                         Олександр ГОРБАЧОВ

Начальник Управління Фінансів                             Тетяна ПЕТРЕНКО

Начальник Управління освіти                                 Валерій ШУЛЬГА

Начальник Управління культури,

молоді та спорту                                                       Вікторія КАБАНЦОВА

Начальник відділу координації

Надання соціальних послуг та

Сімейної політики Управління

Соціального захисту	Зоя  СКЛЯРСЬКА

Начальник КП «БГВУЖКГ»                                   Віктор КАМІНСЬКИЙ

Директор КП «Боярка-Водоканал»                        Андрій МИХЕЄНКО

Директор КП «Громада»                                          Віктор ТИЩЕНКО

В.о. директора КНП « ЛІЛ Боярської

міської ради» 	  Наталія ХОМЕНКО

Державний інспектор з енергетичного

нагляду у галузі Теплопостачання та

на ринку природного газу Управління

Держенергонагляду у Київській області	  Роман ТИТАРЕНКО

Управління інспекції діяльності у

Київській області Центрального

Міжрегіонального управління

Державної служби з питань праці                              За згодою

Керуюча справами

виконавчого комітету                                                          Ганна САЛАМАТІНА