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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до Звіту про результати проведення моніторингу Плану заходів на 2025–2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Боярської міської територіальної громади до 2027 року за І півріччя 2026 року
1. Загальні положення
Пояснювальну записку підготовлено до Звіту про результати проведення моніторингу Плану заходів на 2025–2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Боярської міської територіальної громади до 2027 року (далі – План заходів) за І півріччя 2026 року.
Моніторинг проведено з метою оцінки стану реалізації передбачених Планом заходів проєктів місцевого розвитку, місцевих програм та організаційних заходів, визначення фактичних результатів їх виконання, стану фінансування, виявлення проблем та чинників, що впливають на досягнення запланованих результатів, а також визначення пріоритетів подальшої реалізації Стратегії.
Інформацію для проведення моніторингу надано відповідальними структурними підрозділами Боярської міської ради, комунальними підприємствами, установами та іншими виконавцями Плану заходів.
За результатами моніторингу оцінено стан реалізації передбачених Планом заходів у розрізі стратегічних та оперативних цілей Стратегії розвитку Боярської міської територіальної громади до 2027 року.
Реалізація Плану заходів у звітному періоді здійснювалася в умовах воєнного стану, обмеженості фінансових ресурсів місцевого бюджету та необхідності першочергового забезпечення безпекових, соціальних і критично важливих потреб громади. Зазначені обставини вплинули на строки та можливість реалізації окремих інфраструктурних проєктів, особливо тих, що потребують значних капітальних видатків, залучення коштів державного бюджету, міжнародної технічної допомоги або інших зовнішніх джерел.
Водночас моніторинг свідчить, що за значною кількістю напрямів робота продовжувалася шляхом виконання поточних заходів, підготовки проєктно-кошторисної документації, пошуку фінансування, подання проєктних заявок, залучення міжнародних партнерів, інформаційної та консультаційної підтримки населення і бізнесу.
Важливою особливістю моніторингу є те, що оцінювання проводилося не лише за фактом завершення проєкту, а й за досягненням відповідних індикаторів та показників результативності, передбачених Планом заходів.
2. Результати реалізації Плану заходів у розрізі стратегічних цілей
Стратегічна ціль 1«Прозора, згуртована, комфортна для життя громада, яка дбає про розвиток і збереження культурних цінностей»
У межах Стратегічної цілі 1 реалізація Плану заходів здійснювалася за оперативними цілями:
· 1.1 – Впізнавана і прозора громада; 
· 1.2 – Громада взаємної довіри та взаємодопомоги; 
· 1.3 – Розумно спланована та комфортна для проживання громада; 
· 1.4 – Громада культури і духовності. 
Відкритість, прозорість та цифровізація
У І півріччі 2026 року продовжувалася робота щодо забезпечення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування та розвитку цифрових інструментів.
На Єдиному державному вебпорталі відкритих даних опубліковано 20 наборів із 43 затверджених, що становить 47 %.
Проведено атестацію посадових осіб місцевого самоврядування та розроблено індивідуальні програми професійного розвитку. 90 % посадових осіб виконавчого комітету Боярської міської ради пройшли у І півріччі 2026 року навчання за програмами НАДС та інших освітніх платформ.
Проведено навчальні заходи з питань штучного інтелекту та кібербезпеки. Окремі структурні підрозділи забезпечені інструментами на основі штучного інтелекту для підвищення ефективності виконання службових завдань.
Доброчесність та антикорупційна політика
Навчальний курс для активних мешканців громади з питань доброчесності та управління корупційними ризиками у звітному періоді не створено.
Водночас інформаційно-просвітницька робота продовжувалася. У І півріччі 2026 року на сайті Боярської міської ради розміщено 4 освітні матеріали з питань доброчесності та запобігання корупції, мешканців ознайомлено з інтерактивними інформаційними матеріалами та рекомендаціями щодо здійснення громадського контролю.
Громадська участь та взаємодія
Окремі заходи щодо розвитку громадянського суспільства, волонтерської діяльності та актуалізації інформації про громадські організації виконувалися частково або залишалися на стадії підготовки.
Продовжувалося функціонування громадських просторів, створених у попередні періоди, які використовувалися для проведення заходів та взаємодії мешканців громади.
Просторовий розвиток та комфортне середовище
У сфері містобудування продовжувалося розроблення генеральних планів та детальних планів територій.
Розпочато процедури щодо розроблення 7 детальних планів територій для розміщення промислових, логістичних, спортивних та інших об’єктів.
Виконується робота з розроблення концепції інтегрованого розвитку Боярської міської територіальної громади; за відповідним заходом зазначено 50 % виконання.
У стадії завершення перебував проєкт нового будівництва майданчика для стоянки транспортних засобів біля платформи залізничної станції «Тарасівка».
Забезпечувалося утримання об’єктів благоустрою, дорожньої інфраструктури та громадських просторів.
Міжнародне та міжмуніципальне співробітництво
Одним із найбільш результативних напрямів Стратегічної цілі 1 стало розширення міжнародного співробітництва.
Досягнуто домовленостей із містом Райнбек (Німеччина) щодо налагодження співробітництва між закладами освіти та обміну досвідом. Міський голова О. Зарубін відвідав місто Штендаль (Німеччина) як потенційного партнера громади.
Представники виконавчого комітету Боярської міської ради взяли участь у міжнародних заходах та навчальних візитах до Словенії, Молдови, Італії та Норвегії.
Боярська громада представила 3 проєкти на Конференції з відновлення України URC2026 у Гданську, що було спрямовано на пошук міжнародних партнерів та донорів.
Представники громади взяли участь у форумі Стратегії ЄС для регіону Балтійського моря (EUSBSR) та засіданні Виконавчого комітету Об’єднання Балтійських міст (UBC), за результатами чого Боярська громада отримала статус Асоційованого члена UBC.
Проведено робочі зустрічі з представниками бельгійської агенції Enabel за участю БФ «Пацієнти України» щодо розвитку медичної галузі громади.
Також підписано Угоду про тристороннє партнерство між громадами Нерінга (Литва), Боярка та Коблево.
Інформаційна комунікація та промоція
У І півріччі 2026 року на офіційній сторінці Боярської міської ради у Facebook кількість нових підписників становила 783 особи, загальна кількість підписників – 8 509, кількість переглядів – 3,4 млн, кількість унікальних глядачів – 350,1 тис., взаємодій із контентом – 57 407. За звітний період опубліковано 884 інформаційні матеріали.
Промоційна продукція та символіка Боярської міської територіальної громади були представлені більш ніж на 15 міжнародних заходах за кордоном, а також під час численних заходів в Україні.
Культура та збереження історичної пам’яті
У сфері культури продовжувалася робота щодо збереження та популяризації культурної спадщини громади.
Заходи щодо дослідження нематеріальної культурної спадщини реалізовувалися; у моніторингових таблицях зазначено результат – 1.
Водночас визначення місць розташування та встановлення стендів для проведення вуличних виставок митців громади у звітному періоді не реалізовано.
Окремим напрямом залишалося збереження історичної пам’яті та вшанування Захисників і Захисниць України.
У І півріччі 2026 року проведено 37 поховань військовослужбовців, відкрито 2 Алеї пам’яті та проведено 9 меморіальних і пам’ятних заходів.
Стратегічна ціль 2 «Енергоощадна, цифрова громада, яка підтримує та заохочує розвиток бізнесу»
У межах Стратегічної цілі 2 реалізація Плану заходів здійснювалася за оперативними цілями:
· 2.1 – Громада з розвинутим підприємництвом та сприятливим інвестиційним кліматом
· 2.2 – Цифрова громада
· 2.3 –Енергоощадна і «зелена» громада
Підприємництво та інвестиційна діяльність
У межах Програми розвитку мікро-, малого та середнього підприємництва у Боярській міській територіальній громаді здійснювалося інформаційне та консультаційне супроводження суб’єктів господарювання.
У І півріччі 2026 року на офіційному вебсайті Боярської міської ради розміщено 19 інформаційних матеріалів щодо грантових можливостей, навчання, конкурсів та інших інструментів підтримки бізнесу, а також 12 публікацій на сторінці Управління міжнародного співробітництва, економічного аналізу та стратегічних комунікацій.
Проведено 17 зустрічей «П’ятниця з мером», під час яких, зокрема, забезпечувалася комунікація з представниками бізнесу. Надано консультації 25 підприємцям.
До системи DREAM внесено 13 інвестиційних проєктів, з яких 2 включено до Єдиного проєктного портфеля громади.
Водночас інвестиційний паспорт громади у звітному періоді не розроблявся. Заплановані заходи зі створення офісу (інкубатора) підтримки розвитку підприємництва також не реалізовано.
Не проводилося передбаченого Планом дослідження серед місцевих підприємців щодо визначення їхніх інтересів та точок взаємодії.
Цифрова громада
Усі працівники виконавчого комітету Боярської міської ради працюють у системі електронного документообігу.
У звітному періоді проведено навчальні заходи з питань штучного інтелекту та кібербезпеки, продовжувалося підвищення цифрової компетентності працівників.
У громаді функціонують електронні сервіси, зокрема електронна черга до закладів дошкільної освіти та цифрові інструменти для сплати податків.
Опубліковано 20 наборів відкритих даних із 43 затверджених (47 %).
Водночас Стратегія цифрового розвитку Боярської громади у звітному періоді не розроблена та залишається у планах.
Також не виконувалися окремі заходи з аналізу наявних інформаційних систем та бізнесів цифрового спрямування, які мають бути залучені до розроблення Стратегії цифрового розвитку.
Енергоефективність та «зелений» перехід
Продовжувалася підготовка проєктів термомодернізації:
· Боярського академічного ліцею «Престиж»; 
· корпуса поліклініки КНП «ЛІЛ»; 
· Тарасівського ЗДО «Віночок»; 
· Новосілківської гімназії; 
· Боярського академічного ліцею «Лідер». 
У І півріччі 2026 року за зазначеними об’єктами здійснювалося розроблення проєктної документації.
Постійно здійснювався моніторинг грантових можливостей щодо модернізації, реконструкції та розширення мережі вуличного освітлення.
Водночас захід щодо визначення місць та встановлення енергонезалежних точок доступу до громадського Wi-Fi у звітному періоді не реалізовувався та залишається у планах.
Стратегічна ціль 3 «Стійка до сучасних викликів, безбар’єрна громада, доступ до освіти, спорту, соціальних та медичних послуг»
Стратегічна ціль 3 охоплює найбільшу кількість проєктів, програм та заходів і потребує значного обсягу фінансових ресурсів, тому саме за цією ціллю спостерігається найбільша кількість проєктів, реалізація яких залежить від фінансування та готовності проєктно-кошторисної документації.
Чисте довкілля та адаптація до кліматичних змін
Проведено комісійні обстеження зелених насаджень із виїздом на місцевість та складено акти щодо зелених насаджень, які підлягають видаленню, санітарному очищенню, коронуванню та обрізці.
У парку ім. Тараса Шевченка висаджено 20 сосен звичайних, на що використано з місцевого бюджету 23,6 тис. грн.
Ліквідовано несанкціоноване сміттєзвалище обсягом 1 135 куб. м на загальну суму 660,57 тис. грн.
Проведено заходи «днів чистоти», а також інформаційно-просвітницькі заходи екологічного спрямування.
У Центрі еколого-натуралістичної творчості «ЮННАТИ» проведено зустріч із учасниками міжнародної освітньої кампанії «ZOOM – діти захищають клімат».
Водночас Місцевий план управління відходами Боярської міської територіальної громади станом на І півріччя 2026 року не розроблено.
Продовжується робота зі створення індустріального парку «Боярка». Після опрацювання зауважень доопрацьовано та повторно подано до Міністерства економіки України пакет документів щодо його реєстрації.
Стійкість громади до сучасних викликів
У І півріччі 2026 року будівництво бюветів на території громади не здійснювалося.
У сфері забезпечення комунальних закладів альтернативними та безперебійними джерелами енергії робота продовжується. 
Безпечна та безбар’єрна громада
У межах оперативної цілі щодо підвищення рівня безпеки передбачено реалізацію інфраструктурних проєктів із розбудови мережі споруд цивільного захисту.
За проєктами капітального ремонту протирадіаційних укриттів № 159562 та № 159533 за адресою вул. Соборності, 51 проєктно-кошторисна документація потребує коригування.
Проєкт реконструкції будівлі Забірської дільничної лікарні з амбулаторією та добудовою приміщення відділення для осіб, які потребують стороннього догляду, потребує фінансування.
Проєкт капітального ремонту дороги з прокладанням газопроводу для газифікації обслуговуючих кооперативів «Рябинки» та «Рябинки 2» у с. Малютянка у звітному періоді не реалізовувався через відсутність фінансування.
Водночас значний обсяг робіт виконано у сфері вуличного освітлення:
· замінено 5 000 м електроліній; 
· 48 ламп замінено на енергозберігаючі; 
· відремонтовано 35 щитів керування вуличним освітленням. 
Зазначені заходи безпосередньо сприяють підвищенню рівня безпеки мешканців та покращенню стану інфраструктури.
На ремонт ліфтового господарства багатоповерхових житлових будинків використано 259,81 тис. грн місцевого бюджету.
Окремі капітальні проєкти щодо реконструкції громадських і соціальних об’єктів у звітному періоді не реалізовувалися.
Освіта
Одним із ключових напрямів реалізації Стратегічної цілі 3 залишається створення безпечного та доступного освітнього середовища.
За проєктом нового будівництва укриття на території Боярської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1 роботи тривають.
Розпочато роботи з реконструкції з добудовою приміщення Боярської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1.
За проєктом нового будівництва споруди подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ ДНЗ «Берізка» триває тендерна процедура.
Капітальний ремонт протирадіаційного укриття Боярського академічного ліцею «Престиж» перебуває на етапі завершення.
Водночас будівництво укриттів на території Боярського академічного ліцею «Лідер» та Малютянської гімназії у звітному періоді не реалізовувалося.
Проєкти облаштування найпростіших укриттів у закладах дошкільної освіти потребують фінансування або перебувають на етапі підготовки.
Позитивним результатом є реалізація проєкту «Фінансова освіта в громаді». У 8-х класах закладів освіти запроваджено навчальний предмет «Підприємництво і фінансова грамотність». 
У сфері психологічної підтримки дітей проведено заняття та тренінги, спрямовані на формування навичок самоусвідомлення, саморегуляції та емпатії.
Водночас проєкти створення шкільного медіацентру, центру професійного розвитку педагогічних працівників, а також проведення регулярних хакатонів і технологічних фестивалів не продемонстрували запланованого результату.
Молодь, спорт і здоровий спосіб життя
У сфері розвитку спортивної інфраструктури передбачено розширення мережі спортивних майданчиків, у тому числі для занять адаптивними видами спорту.
Цільовий показник створення не менше трьох нових спортивних майданчиків у І півріччі 2026 року не досягнуто.
Водночас у м. Боярка реалізовано захід зі створення мультифункціонального спортивного майданчика.
Продовжувався процес створення активного парку в парку ім. Тараса Шевченка.
У рамках розвитку туризму реалізовувався проєкт екологічного туризму «Долина двох рік». У Княжичах та Жорнівці встановлено інформаційні стенди. На реалізацію проєкту використано 60,0 тис. грн місцевого бюджету.
У с. Малютянка визначено та найменовано парк площею 5,3964 га – екопарк «Болотними стежками Малютянки».
Охорона здоров’я та реабілітація
У сфері охорони здоров’я реалізовувалися програми фінансової підтримки та розвитку комунальних закладів охорони здоров’я.
Фактичні видатки становили:
· на фінансову підтримку КНП «ЦПМСД» – 5 125,26 тис. грн; 
· на розвиток та підтримку КНП «ЛІЛ» – 9 153,32 тис. грн; 
· на підтримку КНП «Стоматологічна поліклініка» – 1 111,41 тис. грн; 
· на забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами – 1 664,8 тис. грн. 
У КНП «ЦПМСД БМР» забезпечено альтернативними джерелами електроживлення заклади охорони здоров’я, за винятком АЗПСМ № 5, яка перебуває у стадії реконструкції.
У І півріччі 2026 року проведено профілактичні огляди 12 225 пацієнтам, що становить 36,78 % від загальної кількості задекларованого населення.
Позитивним результатом є початок робіт з реконструкції з розширенням приймального відділення КНП «ЛІЛ» БМР.
Соціальні послуги та підтримка ветеранів
У соціальній сфері продовжувалася реалізація програми соціальної підтримки населення БМТГ «Турбота».
Здійснювалися заходи щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб. На окремій сторінці порталу Боярської міської ради постійно оновлюється інформація для ВПО, зокрема щодо змін законодавства, соціальної підтримки та діяльності Ради ВПО.
Розпочато роботу щодо підготовки програми інтеграції ВПО.
Заходи із забезпечення допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства, продовжувалися.
У межах підтримки ветеранів та ветеранок на розробку проєктно-кошторисної документації для проєкту «Створення ветеранського простору для ефективної психологічної, професійної реабілітації, реадаптації та соціально-економічної реінтеграції ветеранів війни» використано 885,498 тис. грн місцевого бюджету.
4. Основні проблеми та ризики реалізації Плану заходів
За результатами моніторингу основними чинниками, що стримують реалізацію окремих проєктів, програм та заходів, визначено:
1. Недостатність фінансових ресурсів місцевого бюджету для одночасної реалізації всіх запланованих капітальних проєктів. 
2. Залежність від державного та зовнішнього фінансування, особливо для великих інфраструктурних, освітніх, медичних та безпекових проєктів. 
3. Необхідність коригування проєктно-кошторисної документації, що впливає на строки реалізації окремих проєктів. 
4. Концентрація фінансових та організаційних ресурсів на безпекових і критично важливих потребах громади в умовах воєнного стану. 
5. Залежність окремих результатів від рішень інших органів державної влади, донорських організацій та потенційних партнерів. 
6. Висока капіталомісткість інфраструктурних проєктів, передбачених Планом заходів, що зумовлює необхідність їх поетапної реалізації. 
5. Висновки 
За підсумками проведеного моніторингу доцільно продовжити реалізацію Плану заходів на 2025–2027 роки, зосередивши подальшу роботу на проєктах та заходах, які мають найбільший вплив на безпеку, стійкість, доступність послуг, енергоефективність, економічний розвиток та якість життя мешканців Боярської міської територіальної громади.
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